|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  –––––––  SECRETARIAT GENERAL  –––––––  DIECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’EST  –––––––  FADA N’GOURMA  Tel : 24 77 01 72  [drea.est@eau.gov.bf](mailto:drea.est@eau.gov.bf) |  | BURKINA FASO  ----------  Unité - Progrès- Justice |

|  |
| --- |
| **Compte rendu de l’atelier bilan et actualisation du plan d’action AEPA 2018-2020 dans la région de l’Est** |

Financement : UNICEF

**DREA-EST Juillet 2018**

INTRODUCTION

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) a pour missions entre autres de contribuer à la conception, l’élaboration, le contrôle et le suivi évaluation de la mise mettre en œuvre des politiques et stratégies du ministère de l’eau et de l’assainissement dans son ressort territorial. C’est ainsi qu’elle a élaboré un Plan d’action AEPA suscité par l’UNICEF pour la période 2014-2017. Ce plan validé depuis mai 2014 et mise en œuvre en 2015 est arrivé à expiration en décembre 2017 sans atteindre les objectifs escomptés. Au regard de la problématique de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations, surtout des couches vulnérables et de l’insuffisance des points d’eau dans les écoles et centres de santé dans la région, la DREA a élaboré un nouveau d’Action AEPA pour la période 2018-2020. Ce plan a été présenté et validé par les acteurs lors d’un atelier régional organisé par la DREA avec le soutien financier de l’UNICEF.

Le présent rapport se veut la synthèse dudit atelier. Il est articulé autour de trois (03) points suivants :

* Cérémonie d’ouverture
* Déroulement des travaux
* Informations et Divers

1. **Cérémonie d’ouverture**

L’atelier bilan et actualisation du plan d’action AEPA de la région de l’Est s’est tenu dans la salle de réunion de la mairie de Fada N’Gourma.

Débutée à 9h30, l’atelier était placé sous la présidence de Monsieur **Lamoudi YONLI,** Président de l’Association Régional des Municipalités du Burkina (ARMBF), Maire de la Commune de Yamba. Il avait à ces cotés Madame **Christine OUEDRAOGO/TAPSOBA** Directrice Régionale de l’Eau et l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) et Madame Zalissa DJIBO/ SALOGO, Directrice Régionale de l’Education Préscolaire Primaire et Non Formelle de l’Est (DREPPNEF-Est).

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une seule allocution à savoir le discours d’ouverture du Président de l’ARMBF.

Dans son intervention, le Président a souhaité la bienvenue aux participants et les a remercié pour leur présence effective qui témoigne de l’intérêt accordé au secteur de l’eau et de l’assainissement.

Il a salué à sa juste valeur  les acquis engrangés au cours du plan d’action passé tels que:

* la réalisation de 136 forages dans les écoles  et centres de santé;
* la réhabilitation de 154 forages;
* la construction de 341 blocs de latrines dont 51 réservés aux filles dans les écoles ;

Ces réalisations ont coûté à l’État et ses partenaires, plus de trois milliards trois cent vingt-cinq millions Francs CFA  (3 325 000 000).

Il a félicité la DREA pour avoir élaboré un nouveau plan d’action AEPA pour la période 2018-2020 afin de résoudre un tant soit peu ce problème avec l’appui technique et financier des partenaires vu la multiplicité des écoles dépourvues de points d’eau potable et les objectifs assignés au Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN AEP) et celui de l’Assainissement, c’est-à-dire assurer un accès universel des populations aux services d’eau potable conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) et éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement, des actions doivent être poursuivies à tous les niveaux. Il a terminé ses propos en remerciant l’UNICEF- Burkina au nom des enfants et des couches vulnérables, pour son appui multiforme dans notre région.

1. **Déroulement des travaux**

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont déroulés en plénière. Les résultats du plan d’action 2014-207 ont été présentés.

1. **Présentation des résultats du Plan d’Action AEPA 2014-2017**

La présentation a été faite par Monsieur Yempabou OUALI. Il axé sa présentation en cinq (05) :

* I-Contenu du Plan;
* II- Bilan de mise en œuvre;
* III- Difficultés rencontrées;
* VI- Leçons apprises
* V-Perspectives

Il ressort de sa communication les réalisations suivantes :

* la réalisation de 136 forages dans les écoles  et centres de santé;
* la réhabilitation de 154 forages dans les écoles et centres de santé ;
* la construction de 341 blocs de latrines dont 151 latrines réservées aux filles dans les écoles ;
* la formation de plus de 150 membres des comités provinciaux d’évaluation des provinces de la Kompiénga, du Gourma, de la Gnagna et de la Komondjari avec l’appui financier de l’UNICEF, du Programme Faso et de Sani-Est ;
* l’organisation et la tenue de la revue ATPC à l’Est ;
* l’organisation du lancement de la composante « eau et assainissement » du PNDES  à Diapangou;
* la formation de plus de 200 Enseignants de la Kompiénga, du Gourma sur l’Hygiène et l’Assainissement en milieu scolaire;
* la mise en place de plus 500 Comités d’assainissement dans la région ;
* le renforcement des capacités des 450 membres des CAV/Q des provinces du Gourma et de la Kompiénga ;
* la déclaration de 101 villages FDAL, c’est-à-dire ayant mis fin à la défécation à l’aire libre et 62 villages certifiés dans la région ;
* Etc…

Des difficultés ont aussi été égrenées telles que :

* la faible capacité financière des entreprises à s’exécuter ;
* l’insuffisance de matériels informatiques et logistiques ;
* L’absence de synergie d’action entre les intervenants ;
* l’absence de mis à jour des données (écoles sans forage, latrines, état des ouvrages) ;
* La difficile collecte de données;

Comme leçons apprises, il est ressorti :

L’adhésion des acteurs à la mise en œuvre du plan d’action (Education, Santé, communes) ; la régression du taux de maladies diarrhéiques dans les communes d’intervention de SNV, Programme FASO, REGIS-ER… ; la prise de conscience et l’adoption des bonnes pratiques (réalisation des latrines dans les ménages et leur utilisation.

Il a terminé par des perspectives qui se résument à l’actualisation du Plan d’action, sa diffusion auprès des acteurs et l’extension de la mise en œuvre de l’Approche ATPC dans la province de la Tapoa.

1. **Présentation du Plan de Travail 2018**

Cette présentation a été faite par Monsieur **Job ZIBA** et a porté sur les points suivants :

* Etat de la mise en œuvre du Plan de travail 2018 du Plan d’action
* Difficultés dans la mise en œuvre du Plan d’action
* Perspectives

Il ressort du premier point de cette communication que :

* 16 grandes actions ont été programmées dans le Plan de travail et à la date du 30 juin, seules deux actions à savoir : l’atelier bilan et l’actualisation du Plan d’action ainsi que le renforcement des capacités des acteurs en technique de communication sociale et mobilisation communautaire sur l’EHA ont été entièrement menées avec des taux de 100% ;
* Les activités de suivi supervision des projets et programmes ainsi que les activités liées à a la célébration des villages FDAL sont toujours en cours avec des taux d’avancements relativement satisfaisants ;
* Les travaux de réalisations de 30 forages neufs et de réhabilitations de 60 forages ont respectivement des taux d’exécution de 27% et de 73% pour les réhabilitations ;
* Pour ce qui est des 150 latrines programmés dans 10 écoles de la région ainsi que 4 aqua Solar, les travaux n’ont pas encore démarré ;
* Cinq actions au total dont la formation du personnel de la DREA, DRS et DREPPNEF en WASH en situation d’urgence ainsi que les voyages d’échanges sur la mise en œuvre de l’ATPC au Benin/Niger/Togo /Mali n’ont pas encore trouvé de financements nécessaires pour leur exécution.

Dans l’ensemble, le budget du plan de travail 2018 du Plan AEPA 2018-2020 est de **553 255 500** FCFA.

Au chapitre des difficultés égrenées, on peut retenir entre autre :

* Le manque de financement des activités ;
* La difficulté dans la collecte des données ;
* L’absence de cadre formel d’échanges ;
* L’insuffisance des moyens logistiques, informatiques et financiers…

Les perspectives consisteront d’une manière générale à mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des activités n’ayant pas encore démarrer ; il s’agira également d’inviter les entreprises chargées des travaux à redoubler d’efforts afin que les résultats escomptés soient atteints. Il s’agira enfin de travailler à impliquer davantage tous les acteurs intervenants dans la mise en œuvre du Plan d’action et à trouver des solutions aux difficultés rencontrées.

1. **Présentation du Plan d’Action AEPA 2018-2020**

Cette dernière présentation faite par Monsieur **Yempabou** **OUALI** a porté sur les points suivants :

* La situation de l’AEPA dans la région de l’Est ;
* Objectifs du plan
* Mise en œuvre du plan d’action 2018-2020

Pour le premier point, il ressort que la situation de l’AEPA dans la région de l’Est fait ressortir le bilan suivant :

* L’existence de 1090 écoles de la région avec un taux d’équipement en forage de 64% soit 698 écoles munies de forages et 392 écoles sans forage ;
* Pour ce qui est des CSPS, les taux d’équipement est de 95% ; il n’y a que 7 CSPS qui ne disposent pas de forages sur les 122 que compte la région ;
* Les taux d’accès à l’eau potable de la région ont connu une évolution de 45,8% en 2006 à 52,8% en 2017 ;
* Quant à l’assainissement, le taux est passé de 0,8% en 2010 à 15,1% en 2017.

L’objectif général du plan d’action se résume comme suit : ***assurer un accès universel des populations aux services d’eau potable conformément à l’approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;***

Pour ce qui est des objectifs spécifiques, il s’agit de :

* Améliorer le taux d’accès de l’AEPA dans écoles, CSPS et villages ;
* Assurer une meilleure appropriation des infrastructures d’AEPA par les écoles, CSPS et populations bénéficiaires,
* Garantir une meilleure coordination des actions

D’une manière générale, le plan d’action 2018-2020 de la région de l’Est va couter environ 5 388 455 000FcFA dont 4 630 200 000 FCFA sont à rechercher selon le présentateur.

A l’issue des présentations, des échanges eu lieu et ont permis aux participants de mieux comprendre la mise en œuvre d’un tel plan. Les participants ont demandé surtout de prendre en compte les collectivités dans l’exécution dudit plan.

Les différents rapports présentés ont adopté par acclamation des participants sous réserve de la prise en compte des observations formulées.

CONCLUSION

Avant de clore l’atelier à 12h55, le Maire de Yamba, Président de l’ARMBF a félicité les participants pour les échanges francs et fructueux. Il a également remercié le représentant de l’UNICEF pour les contributions apportées et salué les efforts fait dans notre région en matière d’équipement des écoles, des centres de santé en ouvrages d’eau potable et d’assainissement et aussi l’amélioration des conditions de vie des enfants et des couches vulnérables. Il a félicité la DREA pour le travail abattu pour tenir cet atelier. Enfin, il a souhaité bon retour aux participants dans leur localité respective.

|  |  |
| --- | --- |
| La Secrétaire de séance | Le Président de séance |
| Christine OUEDRAOGO/TAPSOBA  Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est | Lamoudi YONLI  Maire de la Commune de Yamba, Président de l’ARMBF |

LISTE DE PRESENCE DE L’ATELIER DU PLAN D’ACTION AEPA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | STRUCTURE | TELEPHONE | TELEPHONE | ADRESSE MAIL |
| 01 | TANKOANO K. Augustin | Mairie de Diapaga | 70 12 61 84  78 43 90 93 | tangaug@yahoo.fr |
| 02 | DJIBO/SALOGO Zalissa | DREPPNF-EST | 70 44 43 24 | zalisaloga@yahoo.fr |
| 03 | THIOMBIANO Yentema David | DPEPPNF-Kompienga | 70 28 33 77 | Dpena\_kompienga@yahoo.fr |
| 04 | OUEDRAOGO/TAPSOBA Christine | DREA-EST | 70 40 23 06 | tctapsoba@yahoo.fr |
| 05 | SANA Adama | SNV | 70 18 00 67 | asana@snv.org |
| 06 | BADOLO/IVO Mariam | DGEP/MEA | 70 00 57 22 | Ivo.mariam@yahoo.fr |
| 07 | LOMPO Tiabri | Mairie Botou | 71 72 17 80 | - |
| 08 | THIOMBIANO Moagoulba | Mairie Matiacoali | 71 37 47 18 |  |
| 09 | THIOMBIANO Kirsi Mairie | Mairie | 70 23 90 15 | Kirsi\_thiombiano@yahoo.fr |
| 10 | DAMBINA Bandiyombo | Mairie Coalla | 70 04 12 39 |  |
| 11 | LANKOANDE D. Michel | Mairie Thion | 78 15 58 11 | Mdlank94@gmail.com |
| 12 | SOGLI Badempo | Mairie Liptougou | 71 78 79 78 | - |
| 13 | COMBARI Diaboado | Mairie Namounou | 70 70 14 69 | Combari2017@gmail.com |
| 14 | THIOMBIANO Dapougdi | Mairie Kompienga | 70 71 81 35 | Tdapougdi75@gmail.com |
| 15 | BOLLY Soumaye | Mairie/EPCD FADA | 70 71 91 69 | bollysoum@gmail.com |
| 16 | OUEDRAOGO Boureima | DPEA Kompienga | 70 77 00 68 | ouedkhalilou@yahoo.fr |
| 17 | KABORE Florent | DG-AEG | 71 51 43 17 | Kobore.florent@eaugourma.bf |
| 18 | TANKOANO/THIOMBIANO Aissata | Mairie Partiaga | 71 78 90 15 | thiombiass@gmail.com |
| 19 | OUEDRAOGO Issaka | DPEA Tapoa | 70 45 97 01 | ouediskas@yahoo.fr |
| 20 | KABORE W. Damien | DPEA Komondjari | 70 08 14 73 | kabidamo@gmail.com |
| 21 | IDANI Amidou | Programme Faso | 70 65 37 29 | amidouda@gmail.com |
| 22 | CONOMBO Isidore | Mairie Tibga | 70 23 74 11 | Isidorg.conombo@gmail.com |
| 23 | OUATTARA Abibata | HELVETAS | 70 57 51 67 | [Abibata.ouattara@helvetas.org](mailto:Abibata.ouattara@helvetas.org)  Abiwatt2@gmail.com |
| 24 | LOMPO Kanfidini | Mairie foutouri | 72 17 63 30 | - |
| 25 | THIOMBIANO Adjima | Mairie Madjoari | 70 71 34 07 | - |
| 26 | LANKOANDE Adolphe | Mairie Bogandé | 71 24 33 63 | - |
| 27 | HARO Emamnuel | District Manni | 61 16 40 94 |  |
| 28 | SAWADOGO Boureima | DPEPPNF Komondjari | 70 35 70 64 | sawatboureima@yahoo.fr |
| 29 | TANKOANO Clotilde | Mairie de fada | 72 89 62 09 | Tankoanpclotilde@gmail.com |
| 30 | THIOMBIANO Adolphe Issa | DPEPPNF Gourma | 70 38 95 17 | isadoth@yahoo.fr |
| 31 | KABORE Alidou | District Pama | 73 79 07 08 | Alidou.kabore@yahoo.fr |
| 32 | LOMPO Y. Abel | Mairie de Bartiébougou | 70 86 56 49 | - |
| 33 | OUOBA Palamanga | District Bogandé | 70 74 60 72 | - |
| 34 | OUEDRAOGO Salam | DPEPPNF Gnagna | 70 28 63 28 | - |
| 35 | YOUGBARE/NACANABO Jeannine | DREA-EST | 72 33 02 15 | - |
| 36 | DIANDA Rachid | DREA-EST | 71 05 74 92 |  |
| 37 | BAMBARA T. Alain | MCD/District Gayéri | 73 83 47 57 | Bambara.alain@yahoo.fr |
| 38 | YERBANGA Daniel | MCD/District Diapaga | 60 51 21 57 | Yerbanga\_daniel@yahoo.com |
| 39 | NADINGA H. Daniel | Mairie / Piela | 70 29 90 14 | hahadoudani@yahoo.fr |
| 40 | LANKOANDE Bandiba | Mairie bilanga | 70 36 24 10 | lankbandiba@gmail.com |
| 41 | LOMPO Abdoulaye | Mairie de diapangou | 70 16 63 17 | abdoulayelompo@gmail.com |
| 42 | ONADJA Madia Jeremy | Mairie Pama | 70 13 96 58 | onadjajeremy@gamail.com |
| 43 | THIOMBIANO Fadel Alexandre | Mairie fada | 70 80 51 18 |  |
| 44 | TANKOANO Badandi Alain | Mairie de Tambaga | 70 37 69 13  76 32 48 87 | Moahamadi.zongo@yahoo.fr |
| 45 | BOURGOU Kuamba | Mairie de Manni | 70 34 81 36 |  |
| 46 | OUOBA Fidèl | Mairie de Kantchari | 70 26 06 43 | fidèlouoba@yahoo.fr |
| 47 | YONLI Kondia | Logobou | 70 12 93 59 | - |
| 48 | COULDIATI Boulkindi | Mairie Tansarga | 70 59 03 27 | - |
| 49 | BOLY Ousmane | Mairie Diabo | 70 24 03 52 | - |
| 50 | DOUMI Boukari | Mairie de Partiaga | 70 72 27 39 | - |
| 51 | YONLI Lamoudi | Mairie Yamba | 70 19 15 55 | - |
|  |  |  |  | - |