|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT**  **------------------**  **SECRETARIAT GENERAL**  **------------------**  **DGA – ONEA** | **BURKINA FASO**  **--------**  **UNITE-PROGRES-JUSTICE** |

**PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA**



|  |
| --- |
| **Rapport-BILAN REGIONAL annuel 2018** |

***Février 2019***

**SOMMAIRE**

[1 Le contexte 7](#_Toc533597611)

[2 Présentation du programme 8](#_Toc533597612)

[2.1 Objectif 8](#_Toc533597613)

[2.2 POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION 10](#_Toc533597614)

[*Source : Rapport bilan PN-AEUE* 10](#_Toc533597615)

[3 bilan physique 11](#_Toc533597616)

[3.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural 12](#_Toc533597617)

[Produit 1: La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs 12](#_Toc533597618)

[Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 15](#_Toc533597619)

[3.2 Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain 18](#_Toc533597620)

[Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains 18](#_Toc533597621)

[Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 18](#_Toc533597622)

[3.3 Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural 19](#_Toc533597623)

[Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 19](#_Toc533597624)

[Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural 23](#_Toc533597625)

[Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural 31](#_Toc533597626)

[3.4 Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain 31](#_Toc533597627)

[Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 31](#_Toc533597628)

[Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain 33](#_Toc533597629)

[Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 36](#_Toc533597630)

[Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain 36](#_Toc533597631)

[3.5 Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale 36](#_Toc533597632)

[Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement 36](#_Toc533597633)

[Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire 36](#_Toc533597634)

[3.6 Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excreta. 37](#_Toc533597635)

[Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes 37](#_Toc533597636)

[Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excreta 37](#_Toc533597637)

[Produit 3 : Amélioration les approches, les pratiques et les comportements en matière 37](#_Toc533597638)

[3.7 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur 38](#_Toc533597639)

[Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées 38](#_Toc533597640)

[Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats 38](#_Toc533597641)

[Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages. 39](#_Toc533597642)

[Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance 39](#_Toc533597643)

[Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance 39](#_Toc533597644)

[Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA 41](#_Toc533597645)

[4 bilan financier 42](#_Toc533597646)

[4.1 Action1 42](#_Toc533597647)

[4.2 Action2 42](#_Toc533597648)

[4.3 Action3 42](#_Toc533597649)

[4.4 Action4 44](#_Toc533597650)

[4.5 Action5 45](#_Toc533597651)

[4.6 Action6 45](#_Toc533597652)

[4.7 Action7 46](#_Toc533597653)

[5 Suivi des procédures de dévolution des marchés 46](#_Toc533597654)

[6 Financement du programme 48](#_Toc533597655)

[7 Principaux freins, actions correctives et recommandations 48](#_Toc533597656)

[7.1 Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020 50](#_Toc533597657)

**LISTE DES TABLEAUX**

[Tableau 1: Axes stratégiques du PN-AEUE 9](#_Toc518996283)

[Tableau 2:récapitulatif des résultats de la dernière session 10](#_Toc518996284)

[Tableau 3 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE 11](#_Toc518996285)

[Tableau 4 : Plan d’opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE 14](#_Toc518996286)

[Tableau 5 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les communes de la région 22](#_Toc518996287)

[Tableau 6 : Récapitulatif abandon de la DAL dans les villages administratifs (villages certifiés FDAL) 24](#_Toc518996288)

[Tableau 7 : Activités de promotion des bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural 25](#_Toc518996289)

[Tableau 8 : Activités de promotion des bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain 26](#_Toc518996290)

[Tableau 9: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural 28](#_Toc518996291)

[Tableau 10: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural 29](#_Toc518996292)

[Tableau 11: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales et de puisards domestiques neufs en milieu rural 30](#_Toc518996293)

[Tableau 12: Situation des réhabilitations des latrines familiales 32](#_Toc518996294)

[Tableau 13: activités d’assainissement dans les institutions et lieux publics : …. 33](#_Toc518996295)

[Tableau 14: activités d’assainissement dans les institutions et lieux publics : émissions radio 34](#_Toc518996296)

[Tableau 15:activités d’assainissement dans les institutions et lieux publics : …. 35](#_Toc518996297)

[**Tableau 16: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural** 36](#_Toc518996298)

[Tableau 17 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural 38](#_Toc518996299)

[Tableau 18 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines publiques en milieu rural 39](#_Toc518996300)

[**Tableau 19: formation des acteurs communaux en milieu rural :** Formation sur les modèles de contrat en matière de gestion des latrines publiques 42](#_Toc518996301)

[**Tableau 20: formation des acteurs communaux en milieu rural :** : **Formation sur le suivi, l’entretien et la maintenance des ouvrages** 43](#_Toc518996302)

[**Tableau 21: formation des acteurs communaux en milieu rural : ……….** 44](#_Toc518996303)

[Tableau 22: Information et sensibilisation en milieu rural : sur l’intercommunalité 45](#_Toc518996304)

[Tableau 23: Information et sensibilisation en milieu rural : sur les dispositions légales et réglementaires 45](#_Toc518996305)

[Tableau 24: Information et sensibilisation en milieu rural : sur l’importance de l’assainissement dans le développement local 46](#_Toc518996306)

[Tableau 25: Information et sensibilisation en milieu rural : sur l’importance de la mutualisation pour la gestion du service public d’assainissement 46](#_Toc518996307)

[Tableau 26: Information et sensibilisation en milieu rural : sur l’importance de la mutualisation pour la gestion du service public d’assainissement 47](#_Toc518996308)

[Tableau 27: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain 49](#_Toc518996309)

[Tableau 28: Situation des réhabilitations des latrines familiales en milieu urbain 50](#_Toc518996310)

[Tableau 29: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain 51](#_Toc518996311)

[Tableau 30: formation des acteurs communaux en milieu urbain 53](#_Toc518996312)

[Tableau 31: Information et sensibilisation en milieu urbain 54](#_Toc518996313)

[Tableau 32: Suivi des intercommunalités en milieu urbain 55](#_Toc518996314)

[Tableau 33: mobilisation de ressources financières 57](#_Toc518996315)

[Tableau 34: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l’AEUE en année N : au niveau régional, cela s’effectuera par commune bénéficiaire) 58](#_Toc518996316)

[Tableau 35: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux 59](#_Toc518996317)

[Tableau 36 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA) 61](#_Toc518996318)

[Tableau 37 : Situation de l’exécution financière des latrines institutionnelles en milieu rural (en millions de FCFA) 61](#_Toc518996319)

[Tableau 38: Situation de l'exécution financière des latrines publiques en milieu rural (en millions de FCFA) 62](#_Toc518996320)

[Tableau 39: situation de l’exécution financière des ouvrages d’assainissement en milieu urbain 63](#_Toc518996321)

[Tableau 40: Programmation financière révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural (en million de francs CFA) 63](#_Toc518996322)

[Tableau 41: Programmation physique révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural (en million de francs CFA) 65](#_Toc518996323)

[Tableau 42 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics 70](#_Toc518996324)

[Tableau 43: financement du programme 70](#_Toc518996325)

[Tableau 44: difficultés et recommandations 71](#_Toc518996326)

[Tableau 45: Matrice de performance du sous-secteur assainissement (Sera supprimé du canevas final) 72](#_Toc518996327)

[Tableau 46: Liste des villages ATPC 75](#_Toc518996328)

**LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS**

[Figure 1: contribution des PTF au financement du sous-secteur 36](#_Toc499125330)

[Figure 2 : Evolution du taux d’accès à l’assainissement domiciliaire entre 2012 et 2023 42](#_Toc499125331)

[Figure 3 : Taux d’accès à l’assainissement domiciliaire par région en 2017 42](#_Toc499125332)

[Figure 4: Taux de fonctionnalité des latrines scolaires par commune dans la région 43](#_Toc499125333)

[Figure 5: Evolution du nombre d’auto-constructions de latrines par les ménages ruraux dans la région 43](#_Toc499125334)

[Figure 6: Proportion des fonds transférés dans les budgets communaux 43](#_Toc499125335)

[Figure 7: Equipement des communes en sites de traitement des boues de vidange 44](#_Toc499125336)

[Figure 8: Taux de renseignement des indicateurs de SE du PN-AEUE 44](#_Toc499125337)

**SIGLES ET ABREVIATIONS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| ACF | : | Association Chant de Femme |
| AEP | : | Approvisionnement en eau potable |
| AEPA | : | Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| AEPHA | : | Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excréta |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| AUE | : | Association des Usagers de l’Eau |
| BD | : | Base de Données |
| BPO | : | Budget Programme par Objectif |
| CAP | : | Connaissance Aptitude Pratique |
| CADEPAC | : | Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Participation citoyenne |
| CCEA | : | Cadre de Concertation sur l’Eau et l’Assainissement |
| CEMEau | : | Centre des Métiers de l’Eau |
| CNP | : | Comité National de Pilotage |
| CRP | : | Comité Régional de Pilotage |
| CSPS | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CUCA | : | Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement |
| CUI | : | Cadre Unifié d’Intervention |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGESS | : | Direction Générale des Études et Statistiques Sectoriels |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DPEA | : | Direction Provinciale de l’Eau et de L’Assainissement |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| ENA | : | Enquête Nationale sur l’Assainissement |
| FDAL | : | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| GTN | : | Groupe Thématique National |
| IEC | : | Information-Éducation-Communication |
| IMS | : | Intermédiation Sociale |
| INO | : | Inventaire National des Ouvrages d’approvisionnement en eau potable en milieu rural |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| OCADES | : | Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité |
| ODD | : | Objectifs du Développement Durable |
| OMD | : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PAAMU | : | Promotion de l’Assainissement Autonome en milieu urbain |
| PCD-EPA | : | Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| PN-AEPA | : | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta |
| PNDES | : | Plan National de Développement Économique et Sociale |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| STBV | : | Station de Traitement des Boues de Vidange |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées) |

# Le contexte

La Direction Générale de l’Assainissement est responsable de la mise en œuvre du Programme National d’Assainissement des Eaux usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030, adopté par arrêté Ministériel du 23 mars 2017. Le PN-AEUE est la référence cadre de toute intervention en matière d’assainissement des eaux usées et excréta au Burkina Faso et sa mise en œuvre a débuté en 2016.

Le Programme est dirigé par un Comité d’orientation et supervisé par le Comité Nationale de Pilotage des Programmes (CNP) de la Politique Nationale de l’Eau qui réunit les représentants de l’Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers, organisation non gouvernementale (ONG), …).

Par ce rapport, le responsable du Programme entend porter à la connaissance des instances de pilotage que sont le comité d’orientation et le comité de pilotage, les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le PNDES.

Cette juxtaposition de données a pour objet d’apporter aux parties prenantes en toute transparence et selon des procédures qui garantissent la qualité, la sincérité, l’exhaustivité et l’assurance que : i) le programme se déroule conformément à la prévision et/ou selon des processus maîtrisés et ii) les acteurs de mise en œuvre (DGA, ONEA, DREA, Communes…) ont les capacités et l’organisation nécessaires pour assurer la régulation du service et l’accompagnement des communes dans le développement et la gestion du service.

Le présent rapport fait le bilan 2018 du PN-AEUE. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours régionaux du PN-AEUE en milieu rural et urbain.

# Présentation du programme

## Objectif

L’objectif stratégique du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta.

Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants :

* Éradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;
* Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
* Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
* Développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ;
* Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L’objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats suivants. (Voir tableau en annexe)

## POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Programmation physiques révisées au 30 juin de l’année 2018 | Réalisations physiques au 30 juin de l’année 2018 | Programmation financières révisées au 30 juin de l’année 2018 (en millions) | Montant engagé au 30 juin de l’année 2018 |
| Latrines familiales neuves | 1865 | 495 | 157,1 | 172,27 |
| Latrines familiales réhabilitées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latrines écoles neuves | 49 | 27 | 102,841 | 52,14 |
| Latrines écoles réhabilitées | 1 | 1 | 1,363 | 1,363 |
| Latrines CSPS neuves | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Latrines CSPS réhabilitées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latrines publiques neuves | 3 | 0 | 10 | 10 |
| Latrines publiques réhabilitées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puisards domestiques neufs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d’accès à l’assainissement de l’année 2017 | **13,7%** | | | |

## *Source : Rapport bilan semestriel PN-AEUE au 30 Juin 2018*

# bilan physique

Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière régionale du programme

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actions mise en œuvre en région** | **Taux d’exécution physique** | **Montant prévu** | **Montant réalisé (engagé)** | **Taux d’exécution financier (engagé)** | **Montant réalisé (liquidé)** | **Taux d’exécution financier (liquidé)** |
| **Action 1** **:** Éradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en **milieu rural** | 55,2% | 150 540 000 | 150 540 000 | 100% | 147 212 600 | 97,8% |
| **Action 2 :** Éradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en **milieu urbain** | - | - | - | - | - | - |
| **Action 3 :** Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement **en milieu rural** | 92,3% | 300 304 000 | 300 304 000 | 100% | 240 612 900 | 80,12 |
| **Action 4 :** Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement **en milieu urbain** | - | - | - | - | - | - |
| **Action 5 :** Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | - | - | - | - | - | - |
| **Action 6 :**Développement de la recherche dans le domaine l’assainissement des eaux usées et excréta. | - | - | - | - | - | - |
| **Action 7 :** Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | 100% | 27 216 000 | 30 342 600 | 111,5% | 30 342 600 | 111,5% |
| **Programme** |  | 478 060 000 | 481 186 600 | 100,6% | 418 168 100 | 96,47% |

Source : DREA-Est

## Action 1 : Éradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l’année 2018

| Structures | Bailleurs | Nbre de village total | Nbre de villages déclenchés | Nbre de villages déclarés FDAL | Nbre de village certifiés FDAL | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HELVETAS /LAAFIA | **SWISS Corporation** | 89 | - | 4 | 4 | 20 000 000 | 18 500 000 |
| SNV | **UNICEF** | 213 | 50 | 59 | 28 | 56 125 000 | 56 125 000 |
| Programme Faso | **USAID** | 166 | - | 9 | 12 | 19 925 000 | 19 925 000 |
| REGIS-ER | **USAID** | 154 | - | 8 | 0 | 7 650 000 | 7 650 000 |
| ADC/PDE | **REGIS-ER** | 154 | - | 5 | 0 | 5 040 000 | 5040 000 |
| Total région | | 622 | 50 | 85 | 44 | 108 740 000 | 107 240 000 |

**Source : DREA-Est**

Commentaire : Pour l’exercice 2018, la majeure partie des partenaires ont poursuivi les travaux qu’ils avaient entamés en 2017. Pour le partenaire SNV par exemple, il ressort qu’ils ont effectué dans les provinces du Gourma et de la Kompienga, 75 déclenchements dans 50 nouveaux villages tout en poursuivant le suivi post déclenchement et post FDAL des autres villages entamés les années antérieures dans les mêmes localités*.*

Le partenaire HELVETAS/Laafia a déclaré 4 villages FDAL et certifié 4 autres villages en 2018. Il faut cependant noter que leurs travaux se sont appuyés sur les déclenchements menés par SaniEst en 2017.

Tableau 4 : Récapitulatif abandon de la DAL dans les villages administratifs depuis 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Nombre total de villages/quartiers/hameaux de culture | Nombre total de villages déclenchés  depuis le début | Nombre de villages déclarés FDAL depuis le début | Nombre de villages certifiés FDAL depuis  début | Taux de certification |
| Sani-Est | UE | 251 | 170 | 38 | 0 | 0% |
| HELVETAS/LAAFIA | Swiss Corporation | 12 | 4 | 4 | 33% |
| SNV | UNICEF | 232 | 187 | 137 | 68 | 36,4% |
| HKI | Margaret and Cargill Foundation | 45 | 0 | 0 | 0% |
| Programme Faso | USAID | 200 | 40 | 19 | 12 | 30% |
| REGIS-ER | USAID | 33 | 8 | 0 | 0% |
| ADC/PDE | REGIS-ER | 19 | 5 | 0 | 0% |
| Total région | | 683 | 506 | 211 | 84 | 16,6% |

***Source* : *DREA-Est***

Letableau ci-dessus montre que le taux global de certification est de 16,6%. Ce taux, très faible montre que beaucoup d’efforts restent à fournir surtout pour ce qui concerne les activités post FDAL. Seuls les partenaires SNV, Helvetas/Laafia et Programme Faso ont atteint des taux supérieurs à 30%. Aussi, Beaucoup de partenaires ayant commencé les activités ATPC jusqu’à la déclaration FDAL sont arrivés à terme de leur mandat sans avoir atteint la phase de la certification.

Sur les 842 villages de la région, 683 sont touchés par l’ATPC soit un taux de 81,11%. A ce jour, seule la province de la Tapoa n’a pas encore été touchée par la mise en œuvre de l’ATPC.

### Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Tableau 5 : **Sensibilisation de masse**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Structures** | **Bailleurs** | **Nombre d’émissions** | **Thèmes abordés** | **Coût global des émissions de la région** (engagé visé) | **Coût global des émissions de la région** Coût (liquidé visé) |
| **HELVETAS/LAAFIA** | **Swiss Corporation** | *02* | Thème 1 : Hygiène en milieu scolaire | 75000 | 75000 |
| **Programme Faso** | **USAID** | 10 | Thème 1 : Importance du lavage des mains  Thème 2 :Hygiène du milieu, Hygiène corporelle et Hygiène vestimentaires | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **DREA/ consortium de radios** | **UNICEF** | 02 | Journées d’interpellation communautaire (redevabilité) sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement | 18 000 000 | 17 500 000 |
| - | Réalisation et diffusion de 05 micro programmes sur la promotion des bonnes pratiques en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement |
| 10 | Thème 1 : Importance des latrines : possession, utilisation et entretien  Thème 2 : Lavage des mains : importance, technique et moments critiques  Thème 3 : Hygiène corporelle, du cadre de vie et des aliments  Thème 4 : salubrité autour des PEM,: approvisionnement, consommationet conservation de l’eau potable  : |
| **SNV** | UNICEF | 01 | Réalisation et diffusion d’un film documentaire sur l’hygiène et l’assainissement | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 01 | Bilan de la mise en œuvre de l’ATPC à la Kompienga | 300 000 | 300 000 |
| **Total région** | | 21 | - | 24 375 000 | 23 875 000 |

Commentaire : Le tableau montre que la DREA et ses partenaires ont effectué une vingtaine d’activités de sensibilisations de masse au cours de l’année 2018. Ces activités allant de d’IEC aux jeux radiophoniques et théâtres fora ont essentiellement concerné les écoles primaires, les lieux publics et les communautés d’une manière générale. Au total plus de 800 000 auditeurs potentiels ont été touché par ces activités de sensibilisation de masse.

**Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)**

| Structures | Bailleurs | Ne Nombre de personnes touchées dans les ménages  (a) | Nombre de femmes touchées dans les ménages  (a1) | Nombre d'écoles touchées | Nombre d'élèves touchés  (b) | Nombre d'élèves filles touchées  (b1) | Nombre de centres de santé touchés | Ne Nombre de personnes touchées dans les centres de santé  (c) | Nombre de femmes touchées dans les centres de santé  (c1) | Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) | Ne Nombre de personnes touchées dans les lieux publics  (d) | Nombre de femmes touchées dans les lieux publics  (d1) | Nombre total de personnes touchées  (a)+(b)+(c)+(d) | Nombre total de femmes touchées  (a1)+(b1)+(c1)+ (d1) | thèmes | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programme Faso | USAID | 14100 | 1281 | 37 | 1620 | 1225 | 04 | 800 | 726 | 4 | 2490 | 1700 | 19030 | 4931 | Hygiène | 4 500 000 | 4 200 000 |
| HELVETAS/LAAFIA | Swiss Corporation | 16037 | 9884 | 12 | 2150 | 790 | - | - | - | 1 | 203 | 102 | 18400 | 10776 | WASH | 3 925 000 | 3 225 000 |
| SNV | UNICEF | 45000 | 27302 | - | - | - | - | - | - | - | 8935 | 4336 | 53935 | 31 638 | mise en œuvre des plans d’action par les communautés non FDAL (38 Théâtres fora) | 9 000  000 | 8 627 600 |
| Total régional | | 75137 | 38467 | 49 | 3770 | 2015 | 04 | 800 | 726 | 05 | 11628 | 6138 | 91365 | 44605 |  | 17425000 | 16097600 |

***Source* : *DREA-Est***

Commentaire : A ce niveau, il faut souligner les soucis de capitalisation des activités terrain par les partenaires. Cela engendre des difficultés pour renseigner les canevas comme c’est le cas dans le tableau ci-dessus.

## Action 2 : Éradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains

### Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Tableau 6 : Activités de promotion des bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain

**Sensibilisation de masse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **nombre d’émissions** | **Thèmes abordés** | **Coût global des émissions de la région** |
|  |  | *nombre* | *Thème 1, thème2….* | *montant* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total région** |  |  |  |  |

**Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)**

| Provinces | Communes urbaines | Nombre de personnes touchées dans les ménages  (a) | nombre de femmes touchées dans les ménages  (a1) | Nombre d'écoles touchées | Nombre d'élèves touchés  (b) | Nombre d'élèves filles touchées  (b1) | Nombre de centres de santé touchés | Nombre de personnes touchées dans les centres de santé  (c) | Nombre de femmes touchées dans les centres de santé  (c1) | Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) | Nombre de personnes touchées dans les lieux publics  (d) | Nombre de femmes touchées dans les lieux publics  (d1) | Nombre total de personnes touchées  (a)+(b)+(c)+(d) | Nombre total de femmes touchées  (a1)+(b1)+(c1)+ (d1) | thèmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total régional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Source* : *rapports bilan à mi-parcours régional***

## Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Les principales activités menées dans le cadre de l’intermédiation sociale dans la région de l’Est sont essentiellement l’œuvre d’un bureau d’études recruté par la DREA. À cet effet, plus de 3600 visites à domicile (VAD) ont été effectuées permettant ainsi de toucher près de 12000 personnes.

Aussi, il faut noter que de nombreuses réalisations/réhabilitations de latrines ont été exécutées par la DREA et ses partenaires.

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :

Tableau 7: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural

| Structures | Bailleurs | Traditionnelles sans dalle en béton (a) | Traditionnelles avec dalle en béton (b) | Sanplat / VIP une fosse (c ) | VIP double fosse (d) | Ecosan (e) | Toilette à chasse d’eau manuelle (f) | Toilette à chasse d’eau mécanique (g) | Puisard | Fosse septique | Total (a+b+c+d+e+f+g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DREA-EST | ABS | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 |
| Communes | Etat | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 |
| Fonds propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coopération décentralisée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Association Pièla-Bilanga | Associations allemandes | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| TOTAL | - | - | - | **1315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27** | **0** | **1315** |

***Source* : *DREA-Est***

Le bilan global de 2018 montre que 1315 latrines familiales ont été réalisées par la DREA et ses partenaires. On note aussi la réalisation de 27 puisards en hors programmation.

Tableau 8: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

| Structures | Bailleurs | Traditionnelles sans dalle en béton (a) | Traditionnelles avec dalle en béton (b) | Sanplat / VIP une fosse (c ) | VIP double fosse (d) | Ecosan (e) | Toilette à chasse d’eau manuelle (f) | Toilette à chasse d’eau mécanique (g) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DREA-EST | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communes | Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds propres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coopération décentralisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total régional | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Source* : *DREA-Est***

**Aucune réhabilitation de latrines familiales n’a été faite ni par la DREA, ni par ses partenaires.**

Tableau 9: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu rural

| Structures | Bailleurs | Latrines Familiales | | | | | Puisards domestiques | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmation révisée (a) | Réalisations | | | | Programmation révisée (a) | Réalisations | | | |
| Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total (b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % |
| DREA-EST | ABS | 1200 | 700 | 0 | 700 | 58,3 | 0 | 0 | 0 |  | - |
| Communes | **Etat** | 600 | 600 | 0 | 600 | 100 | - | - | - | - | - |
| Association Pièla-Bilanga | Associations allemandes | 15 | 15 | 11 | 26 | 100 | - | - | - | - | - |
| OCADES |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Autres |  | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |  |
| Total régional | | **1865** | **1315** | **11** | **1326** | **70,5%** | **0** | **0** | **27** | **27** | **-** |

***Source* : *DREA-Est***

Commentaire : Le taux d’exécution global de réalisation des latrines familiales au bilan 2018 est de 70,5%. La DREA affiche un taux d’exécution de 58,3% Cela est dû au fait que sur les 1200 latrines familiales qu’elle avait prévue de réaliser, seules 700 ont pu être construites et réceptionnées. Les raisons sont entre autre la. Défaillance de deux entreprises ayant en charge la réalisation de 500 latrines, ce qui a entrainé des procédures de résiliation de leur marché. Le partenaire OCADES qui avait programmé 50 latrines n’a pas pu s’exécuter.

Aussi 27 puisards domestiques et 11 latrines ont été réalisés par des particuliers en hors programmation.

Tableau 10: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Programmation révisée(a) | Réhabilitations | | | Taux (100\*b/a) en % |
| Issue de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) |
| DREA-EST | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Communes | Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fonds propres | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Coopération décentralisée | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total régional | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |

***Source* : *DREA-Est***

**Aucune réhabilitation de latrines familiales n’a été faite ni par la DREA, ni par les partenaires.**

### 

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

**Activité1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics**

**Tableau 11: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Total réalisations** | **Total réalisations réservées aux filles** | **Total réhabilitations** | **Total réhabilitations réservées aux filles** |
| **Helvetas/ Laafia** | Swiss coorporation | **17** | **9** | **1** | **0** |
| Helvetas | **10** | **5** | **-** | **-** |
| **UNICEF** | UNICEF | **11** | **6** | **-** | **-** |
| **Communes** | Etat | **7** | **-** | **-** | **-** |
| DEPAC | **1** | **-** | **-** | **-** |
| Conseil régional | **1** | **-** | **-** | **-** |
| **Autres** |  | **21** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL REGIONAL** | | **68** | **20** | **1** | **0** |

**Source : *DREA-Est***

Le bilan global des réalisations de latrines montre qu’au total 68 latrines ont été réalisées dans les écoles dont 20 au profit des filles. Il ressort que 21 latrines ont été réalisées en hors programmation malgré les multiples interpellations, des partenaires continuent de réaliser des ouvrages sans associer la DREA. Cela est regrettable en ce sens que ces réalisations n’impactent pas réellement dans le calcul des performances.

**Tableau 12: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Programmation révisée** | | **Réalisations** | | | | | | **Programmation révisée** | | **Réhabilitations** | | | | | |
| Globale (a) | Réservée aux filles(b) | Globale (c) issue de la programmation | Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d) | Hors programmation (e) | total f= c+e | Taux global programmé (c/a\*100) | Taux réservé aux filles d/b\*100) | Globale (a) | Réservée aux filles(b) | Globale (c) issue de la programmation | Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d) | Hors programmation (e) | total f= c+e | Taux global programmé c/a\*100 | Taux réservé aux filles d/b\*100 |
| **Helvetas/ Laafia** | Swiss coorporation | **17** | **9** | **17** | **9** | **0** | **17** | **100%** | **100%** | **1** | **-** | **1** | **0** | **0** | **1** | **100%** | **-** |
| UE | **10** | **5** | **10** | **5** | **0** | **10** | **100%** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **UNICEF** | UNICEF | **13** | **6** | **11** | **5** | **0** | **11** | **86,5%** | **83,3%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Communes** | Etat | **7** | **-** | **7** | **-** | **-** | **7** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| DEPAC | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **1** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Conseil régional | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **1** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Autres** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21** | **21** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL REGIONAL** | | **49** | **20** | **47** | **19** | **21** | **68** | **96%** | **95%** | **1** | **-** | **1** | **0** | **0** | **1** | **100%** | **-** |

***Source* : *DREA-Est***

Commentaire : On note que la majeure partie des acteurs qui avaient fait des programmations de latrines dans les écoles ont pu les réaliser. Le partenaire UNICEF qui avait en programmation révisée prévu 13 blocs de latrines est à un taux d’exécution de 86,5% et les travaux sont en cours.

**Tableau 13: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Total réalisations** | **Total réhabilitations** |
| Communes | **Fonds propres** | **1** | **0** |
| **CADEPAC** | **1** | **0** |
| Autres | **-** | **21** | **0** |
| REGIONAL | | **23** | **0** |

Au total, 23 latrines ont été réalisées dans des centres de santé par les partenaires. Ici aussi, on note une forte tendance dans les réalisations hors programmation qui est de 21 à ce niveau. Cela dénote des difficultés de planification chez les différents partenaires.

**Tableau 14: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Programmation révisée (a) | Réalisations | | | | Programmation révisée (a) | Réhabilitations | | | |
| Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a)  en % | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a)  en % |
| Commune | **Fonds propres** | 1 | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - |
|  | **CADEPAC** | 1 | 1 | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - |
| Autres | **-** | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Total régional | | 2 | 2 | 21 | 23 | 100 | - | - | - | - | - |

***Source* : *DREA-Est***

Le bilan global montre que 23 latrines ont été réalisées dans des centres de santé de la région par des partenaires. Malheureusement toutes ces latrines n’ont pas été planifiées car 21 d’entre elles ont été réalisées en hors programmation. Pour ce qui est des réhabilitations, aucune n’a été prévue en début d’année.

**Tableau 15: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Total réalisations** | **Total réhabilitations** |
| **Communes** | Fonds propres | **1** | **-** |
| **PCESA** | AFD | **1** | **-** |
| **PNGT 2-3** | Banque Mondiale | **1** | **-** |
| **Autres** | - | **3** | **-** |
| **TOTAL REGIONAL** | | **6** | **-** |

Source : DREA-Est

6 blocs de latrines au total ont été réalisées en 2018 dans des lieux publics de la région de l’Est par les différents partenaires dont 3 réalisé en hors programmation. Aucune réhabilitation n’a été faite.

Tableau 16 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Programmation révisée (a) | Réalisations | | | | Programmation révisée (a) | Réhabilitations | | | | |
| Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a)  en % | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a)  en % |
| Communes | Fonds propre | 1 | 1 | - | 1 | 100% | - | - | - | - | - |
| PCESA | - | 1 | 1 |  | 1 | 100% | - | - | - | - | - |
| PNGT | - | 1 | 1 | - | 1 | 100% | - | - | - | - | - |
| Autres | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL REGIONAL |  | 3 | 3 | 5 | 8 | 100% | - | - | - | - | - |

***Source* : *DREA-Est***

Tous les acteurs qui avaient prévu des réalisations dans les lieux publics ont pu les exécuter avec des taux de 100%. Ici aussi, on note cinq réalisations en hors programmation.

Tableau 17 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Ecoles** | | | | **Centre de santé** | | | |
| Nombre d'écoles (a) | Nombre d'écoles équipées de latrines (b) | Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c ) | Taux (%) (c/a) | Nombre de CSPS (a) | Nombre de CSPS équipés de latrines (b) | Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a) | Taux (%) (c/a) |
| - | - |  |  |  |  | 157 | 142 | 134 | 85,3 |
| **Total régional** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Source : Direction Régionale de la Santé

### Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Mentionner les principales activités menées dans votre région concernant :

1. Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé :

Néant

1. Formations des acteurs au niveau communal (formation à l’endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES…

Néant

Tableau 18: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communes | Types de latrines *(institutionnelles, publiques)* | Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire | Mode de gestion | Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…) | Public cible | Nombre de participants | | | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) | observation |
| Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |  |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Total Région** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

***Source* : *DREA-Est***

Aucune activité allant dans ce sens n’a été réalisé en 2018 par la DREA ou ses partenaires.

## Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Principales activités menées dans le cadre de l’intermédiation sociale en milieu urbain, au niveau central (DASS) et à l’échelle nationale (résumé) : ………………………….

**Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :**

Tableau 19: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latrines Familiales (nombre) | | | Puisards domestiques | | |
| Région | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  |  |  |
| Cascades |  |  |  |  |  |  |
| Centre |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Sud |  |  |  |  |  |  |
| Est |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |  |  |
| Nord |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |
| Sahel |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL NATIONAL |  |  |  |  |  |  |

Tableau 20: Situation des réhabilitations des latrines familiales en milieu urbain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Latrines familiales | | |
| Régions concernées | Prévisions (a) | Réhabilitations (b) | Taux (100\*b/a) en % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Total National |  |  |  |

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

**Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain :**

| Régions | Nombre d’écoles touchées en milieu urbain | Nombre d’élèves touchés | Nombre de centres de santé touchés | Nombre d’évènements dans des lieux publics |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  |
| Cascades |  |  |  |  |
| Centre |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  |
| Centre-Sud |  |  |  |  |
| Est |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |
| Nord |  |  |  |  |
| Plateau Central |  |  |  |  |
| Sahel |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |
| TOTAL REGION |  |  |  |  |

**Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics :**

Tableau 21: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latrines Scolaires (nombre) | | | Latrines des centres de santé (nombre) | | | Lieux publics | | |
| Régions | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*d/a) en % | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % |
| Boucle du Mouhoun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cascades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre-Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Est |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauts-Bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plateau Central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total National |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

### Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

Mentionner les principales activités menées au niveau central (DASS) et à l’échelle nationale concernant :

1. Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l’adaptant aux principes d’accès durable à l’assainissement, d’équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé :
2. Adoption, diffusion et mise en œuvre de la stratégie PPP sectorielle :
3. Formations des acteurs communaux en milieu urbain :

Les chiffres suivants concernent les sessions de formation suivantes :

* Formation sur les modèles de contrat en matière de gestion des latrines publiques
* Formation sur le suivi, l’entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement

Le détail des participants et des communes concernées est disponible dans les rapports régionaux correspondants. Seul le nombre total de communes bénéficiaires et de participants réels est reporté ici.

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

### Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

**Point sur la valorisation des boues de vidange**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Province | Communes | Nombre de site de dépotage des boues de vidange | Quantité de boues collectées (m^3) | Quantité de boues traitées  (m^3) | Nombre de vidangeur informel | Nombre de vidangeur professionnel | Existence d’association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta.

### Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes

Principales activités menées au niveau central (DGA + DASS) et à l’échelle régionale en lien avec :

* L’identification des besoins et des axes de recherche
* La conduite de la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coût, durabilité, genre)

Tableaux

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thèmes identifiés | Thèmes traités | acteurs | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

### Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excréta

### Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

### Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 22: mobilisation de ressources financières

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| provinces | communes | Montant total mobilisé | sanithon | Mécanismes endogènes de financement | | Stratégie de mobilisation de ressources extérieures | | | | Autres stratégies (à préciser) |
| Fonds propres | ménages | ressortissants extérieurs | Coopération décentralisée (jumelage) | PTF | tables-rondes |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total régional | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

***Source* : *DREA-Est***

### Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

### Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.

Pour ce qui concerne la région de l’Est, les efforts fournis par les partenaires de la DREA dans le sens des sensibilisations et de l’amélioration de l’accès à l’assainissement ont commencé à porter fruit. En effet, plus 8200 latrines ont été réalisées par les ménages eux même dans le cadre de l’ATPC. Sur les 8200 latrines réalisées, plus de 2700 ont des dalles en béton (c’est-à-dire qu’elles sont éligibles dans les calculs des taux d’accès). Les autoréalisations sont fortement encouragées par la DREA et les partenaires.

### Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Tableau 23: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l’AEUE en année 2018 : au niveau régional, cela s’effectuera par commune bénéficiaire)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| provinces | Nombre communes | Nombre communes bénéficiaires | Nouvelles réalisations de latrines | | | | | | | Réhabilitations de latrines | | | | | | |
| **Nombre** | | | **Montants (Millions)** | | | | **Nombre** | | | **Montants** | | | |
| Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé)% | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé)% |
| Gnagna | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gourma | 6 | 2 | 600 | 600 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Komondjari | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kompienga | 3 | 2 | 600 | 600 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tapoa | 8 | 1 | 300 | 300 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total région | 27 | 5 | 1500 | 1500 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |

***Source* : *DREA-Est***

C’est en 2016 que la région a bénéficié du projet pilote de transfert de fonds aux communes. A la date du 31 Décembre 2018, toutes les 05 communes bénéficiaires ont pu réaliser intégralement les ouvrages programmés.

### Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 24**: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Province | commune | Formations réalisées (sujet) | Public cible | Nombre de participants | | | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) | Acteurs/commanditaires |
| Nombre d’hommes | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
| GOURMA | Fada | Atelier d'échange et d'information sur la réalisation des latrines familiales | Maires, Représentants des entreprises et bureau attributaire | 30 | 5 | 35 | 1 493 500 | 1 493 500 | DREA-Est |
| GOURMA | Fada | Formation des partenaires du PN-AEUE au remplissage des fiches de collectes des données sur les ouvrages d'assainissement | SG communaux, partenaires régionaux œuvrant dans l’assainissement | 45 | 5 | 50 | 1 611 000 | 1 611 000 | DREA-Est |
| GOURMA | Fada | Tenue des sessions du CRP | Membres permanents | 50 | 10 | 60 | 1 213 500 | 1 213 500 | DREA-Est |
| TAPOA | Diapaga | Atelier Provincial d’information sur l'ATPC | Haut-commissaire, Maires, Points focaux EA, Services techniques déconcentrés, société civile | 50 | 10 | 60 | 1 461 800 | 1 461 800 | DREA-Est |
| GNAGNA, KOMONDJARI, KOMPIENGA, TAPOA | Bogandé, Gayéri, Pama, Diapaga | Atelier sur la Politique Nationale de l’Eau | Haut-commissaire, Maires, Services techniques déconcentrés, société civile | 120 | 30 | 150 | 1 596 600 | 1 596 600 | DREA-Est |
| GOURMA | FADA | Formation sur la collecte des données relatives aux ouvrages d’AEUE | Points Focaux communaux | 35 | 5 | 40 | 2 250 000 | 2 250 000 | DREA-Est |
| KOMPIENGA | Pama | Concours pour la promotion et de l’hygiène et assainissement dans les écoles | Enseignants/  17 écoles primaires | 80 | 26 | 106 | 3 172 000 | 3 172 000 | SNV |
| KOMPIENGA | Pama, Kompienga,  Madjoari, | C4D : renforcement des capacités en techniques de communication sociale en matière d’eau, hygiène et assainissement | CAV/Q | 93 | 60 | 153 | 4 091 500 | 4 091 500 | SNV/UNICEF |
| GOURMA | Tibga, Diabo, Diapangou,  Yamba | CAV/Q | 102 | 142 | 244 |
| GOURMA | Fada | C4D : renforcement des capacités en techniques de communication sociale en matière d’eau, hygiène et assainissement | DREA et partenaires | 62 | 20 | 82 | 8 899 200 | 8 899 200 | UNICEF |
| GOURMA | Tibga, Diabo, Diapangou,  Yamba | La notion sur la Décentralisation, le péril fécal,  L’hygiène et l’assainissement, l’organisation du travail et activités des CAV/Q | 76 nouveaux comités ATPC mis en place dans 50 nouveaux villages | - | - | - | - | - | SNV |
| GNAGNA | Coalla, Manni, Thion | Rencontre d'information et d'échanges sur la question du transfert de la coordination de la poursuite des bonnes pratiques. | Maires, Point focal WASH, CVD, DREA, comites eau-assainissement, services techniques locaux, leaders d'opinion, hygiénistes, maçons, comités de gestion des boutiques d'assainissement | 68 | 27 | 95 | 3 748 000 | 3 748 000 | Programme Faso |
| GNAGNA, KOMONDJARI | Manni, Coalla, Thion, Gayeri, Bartiebougou, Foutouri | Hygiène | Hygiénistes | - | - | - | - | - |
| GNAGNA, KOMONDJARI | Manni, Coalla, Thion, Gayeri, Bartiebougou, Foutouri | Promotion de la construction de l’utilisation et de l’entretien des latrines | Hygiénistes | - | - | - | - | - |
| GNAGNA, KOMONDJARI | Manni, Coalla, Thion, Gayeri, Bartiebougou, Foutouri | Technique de construction des latrines améliorées à dalle sanplat | Maçons | - | - | - | - | - |
| GNAGNA, KOMONDJARI | Manni, Coalla, Thion, Gayeri, Bartiebougou, Foutouri | Gestion des boutiques d’assainissement et promotion de la construction des latrines et de leur entretien | Comité de gestion des boutiques d’assainissement | - | - | - | - |  |

***Source* : *DREA-Est***

Tableau 25: Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinces | communes | Intitulé de l’étude réalisée | Acteurs/commanditaires | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Aucune activité allant dans ce sens n’a été réalisée en 2018 dans la région de l’Est.

**Tableau 26: Etudes et partage d’expérience réalisés dans le cadre des voyages**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinces | communes | Voyage d’étude et partage d’expérience | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants | | | Acteurs/commanditaires | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Source : DREA-Est**

Aucune activité allant dans ce sens n’a été réalisée en 2018 dans la région de l’Est.

**Cadre de concertation ou de revu (réservée à la commune)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinces | communes | Type de cadre | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants | | | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Source : DREA-Est**

Aucune activité allant dans ce sens n’a été réalisée en 2018 dans la région de l’Est.

### Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA

Décrire les activités au niveau central (DGA + DASS) et à l’échelle nationale en lien avec :

1. Opérationnalisation des outils de programmation et de suivi-évaluation dans le volet assainissement, en synergie avec le programme gouvernance
2. Elaboration d’un système de monitoring des principes de l’AFDH dans le cycle de réalisation des ouvrages y compris évaluation de l’accès des pauvres aux services d’assainissement
3. Revues conjointes annuelles du secteur de l'AEUE/Suivi/Evaluation
4. Elaboration d'une situation de référence et mise en place d’une Base de données fiable et actualisée / Portail internet en synergie avec le programme gouvernance

# bilan financier

## Action1

1. **Exécution globale**

Tableau 27: taux d’exécution financière de l’action 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 28: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| UNICEF | 88 425 000 | 87 597 600 | 99,1 |
| USAID | 38 115 000 | 37 815 000 | 99,2 |
| Coopération Suisse | 24 000 000 | 21 800 000 | 90,8 |
| **TOTAL** | **150 540 000** | **147 212 600** | **97,8** |

## Action2

Tableau 29: taux d’exécution financière de l’action 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Prévision (a)  (millions francs CFA) | Réalisation (b)  (millions francs CFA) | Taux (100\*b/a) en% |
| Financements extérieurs | - | - | - |
| Financements propres | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |

Néant

## Action3

1. Détails de l’exécution globale

Tableau 30 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| Réalisation de latrines familiales | 179,1 | 179,1 | 1,1 | 180,2 | 100 | 125,4089 | 1,1 | 126,5089 | 70,02 |
| Réhabilitation de latrines familiales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réalisation de puisards domestiques | - | - | 2,43 | 2,43 | - | - | 2,43 | 2,43 | - |
| Réalisations de latrines dans les écoles | 105,341 | 105,341 | 52,5 | 157,841 | 100 | 99,341 | 52,5 | 151,841 | 94,3 |
| Réhabilitation de latrines dans les écoles | 1,363 | 1,363 | - | 100 | - | 1,363 | - | 1,363 | - |
| Réalisations de latrines dans les centres de santé | 6 | 6 | 47,5 | 53,5 | 100 | 6 | 47,5 | 53,5 | 100 |
| Réalisations de latrines dans les lieux publics | 10 | 10 | 15 | *25* | 100 | 10 | 15 | 25 | 100 |

Le tableau ci-dessus fait ressortir le bilan financier global des réalisations de latrines en milieu rural. Les montants engagés ne sont pas généralement les mêmes que ceux qui ont été liquidé. Cela est dû aux différentes réalisations faites hors programmation par les partenaires.

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 31: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| Budget de l’Etat (ABS) | 117 600 000 | 71 408 900 | 60,72 |
| Budget de l’Etat (Communes) | 81 000 000 | 81 000 000 | 100 |
| ONG | 101 704 000 | 88 204 000 | 86,7 |
| **TOTAL** | 300 304 000 | 240 612 900 | 80,12 |

Le taux d’exécution de la loi de finance pour ce qui est de l’action 3 est de 80,12% soit 300 304 000 FCFA. Cela est dû au fait que la DREA a résilié deux de ses marchés pour incapacité des entreprises. Ce montant s’élève à 46 191 100 FCFA. Aussi le partenaire UNICEF qui avait programmé 13 blocs de latrines dans les écoles n’a pu réaliser que 11. Les deux autres étant toujours en cours de réalisation. De plus l’OCADES n’a pas pu réaliser ses programmations qui s’élevaient à 7 500 000 FCFA.

## Action4

Tableau 32: taux d’exécution financière de l’action 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Prévision  (millions francs CFA) | Réalisation  (millions francs CFA) | Taux (%) |
| Financements extérieurs | - | - | - |
| Financements propres | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |

## Action5

1. Exécution globale

Tableau 33: taux d’exécution financière de l’action 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 34: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| **TOTAL** | - | - | - |

## Action6

1. Exécution globale

Tableau 35: taux d’exécution financière de l’action 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 36: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| **TOTAL** | - | - | - |

## Action7

1. Exécution globale

Tableau 39: taux d’exécution financière de l'action 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 40: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| Budget de l’Etat | 1 493 500 | 1 493 500 | 100 |
| Budget de l’Etat | 1 611 000 | 1 611 000 | 100 |
| Budget de l’Etat | 1 213 500 | 1 213 500 | 100 |
| Budget de l’Etat | 1 461 800 | 1 461 800 | 100 |
| Budget de l’Etat | 1 596 600 | 1 596 600 | 100 |
| Budget de l’Etat | 2 250 000 | 2 250 000 | 100 |
| Budget de l’Etat | 805 500 | 805 500 | 100 |
| UNICEF/SNV | 16 162 700 | 16 162 700 | 100 |
| US-AID | 3 748 000 | 3 748 000 | 100 |
| **TOTAL** | **30 342 600** | **30 342 600** | 100 |

# Suivi des procédures de dévolution des marchés

Tableau 41 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics (à insérer)

| Mode de passation des marchés | | | | | | | | | Total de marchés inscrits dans le plan de passation | | Etat d’exécution | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appels d'offres | | Demande de prix | | Manifestation d'intérêt +Demande de proposition | | Demande de cotation | Entente directe | | Engagés | | Non engagés | | Taux d’engagement | |
| Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Travaux | Acquisitions, Fournitures et Prestations de services | Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études) | Autres | Travaux et prestations intellectuelles | Autres | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles | Global | Travaux et prestations intellectuelles | Global |
| 4 | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **3** | **-** | **1** | **-** | **9** | **5** | **9** | **-** | **0** | **-** | **100%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Source : DREA, Plan de passation des marchés**

Pour l’exercice de 2018, tous les marchés dans le domaine de l’assainissement ont été lancé et engagé à 100% conformément au Plan de passation de marché de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement de l’Est.

# Financement du programme

Tableau 42: financement du programme

| **Actions** | **Coût du PN-AEUE (loi de finance) (a)** | **Financement acquis (BPO) (b)** | **Gap de financement (a-b)** | **Taux de mobilisation (100\*b/a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action 1 :** Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural | 150 850 000 | 147 212 600 | 3 637 400 | 97,6% |
| **Action 2 :** Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain | - | **-** | **-** | **-** |
| **Action 3 :** Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural | 168 200 000 | 248 112 900 | -79 912 900 | 147,5% |
| **Action 4 :** Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain | - | **-** | **-** | **-** |
| **Action 5 :** Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | - | **-** | **-** | **-** |
| **Action 6 :** Développement de la recherche dans le domaine l’assainissement des eaux usées et excréta | - | **-** | **-** | **-** |
| **Action 7 :** Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | 27 216 000 | 30 342 500 | -3 126 500 | 114,8% |

***Source : DREA-Est***

Pour ce qui est du financement du programme, on note un GAP négatif de 2,4% pour l’action 1. Ce qui veut dire que les financements attendus pour la mise en œuvre de cette action n’ont pas pu être entièrement mobilisé comme prévu. À ce niveau, des efforts sont à faire de la part de tous les acteurs du domaine de l’assainissement afin d’atteindre les Objectifs du Développement Durable.

Par conte au niveau des actions 3 et 7, les GAP sont positifs à hauteur de 47% et 14,8%. Cela est sans doute dû aux nombreuses interventions hors programmation enregistrées sur le terrain lors de la collecte des données par les points focaux.

# Principaux freins, actions correctives et recommandations

1. Principaux freins

Tableau 43: difficultés et propositions de solutions

| **Difficultés** | **Propositions de solutions** |
| --- | --- |
| * Remplissage des fiches par les partenaires ; * Multiplicité et changement récurrent des canevas ; | * Les SG et partenaires désignés pour le remplissage doivent participer activement et fournir des informations détaillées ; * Rallonger la durée de la formation ; * Proposer un canevas type définitif * Alléger le canevas de rapportage surtout pour ce qui est des annexes |
| * Multiplicité des acteurs sur un même site avec des approches différentes | * Harmoniser les interventions |
| * Capitalisation des données et des activités réalisées sur le terrain ( surtout pour ce qui concerne les activités de l’ATPC) | * Les partenaires doivent mettre plus de sérieux dans la capitalisation de leur interventions sur le terrain afin de permettre à la DREA de mieux faire les compilations. |

***Source : DREA-Est***

1. Recommandations

* *Harmoniser les différentes interventions en ATPC sur le terrain*
* *Instaurer un cadre de concertation régional sur la mise en œuvre de l’ATPC*

Conclusion

Le rapport d’exécution des projets et programmes du domaine de l’assainissement montre que des efforts ont été faits par les partenaires dans le sens de l’amélioration des niveaux d’exécution physique et financière au cours de l’année 2018. En rappel les résultats atteints sont les suivants :

* **75 déclenchements dans 50 nouveaux villages,**
* **173 villages déclenchés ont été suivi dans le cadre des suivis post déclenchement et post FDAL conformément aux principes de l’ATPC pour un total de 44 villages certifiées et 4 cérémonies de célébrations,**
* **Plus de 8200 Latrines familiales auto construites par les ménages (grâce à l’ATPC)**
* **1315 Latrines familiales,**
* **68 blocs de latrines dans les écoles,**
* **23 blocs de latrines dans les CSPS,**
* **08 blocs de latrines dans les lieux publics ;**
* **27 puisards domestiques (hors programmation).**
* **Les communes et les partenaires ont bénéficié de l’appui technique des directeurs provinciaux aussitôt installés dans leurs différentes interventions au cours de l’année.**

Au niveau du cadre unifié d’intervention, des efforts ont également été faits par la DREA et ses partenaires allant dans l’amélioration de la gestion et de l’entretien des ouvrages réalisés. Les taux d’exécution enregistrés sont encourageants, même si les quantités programmées restent insuffisantes par rapport aux besoins ODD.

Avec la clôture des activités de certains partenaires en fin de mandat, les réalisations surtout dans le domaine de l’assainissement familial ont fortement baissé dans la région occasionnant un grand manque à gagner.

A ce titre, des efforts sont à faire dans la programmation des ouvrages d’une manière générale afin de rehausser la couverture ainsi que le taux d’accès qui est de **13,7%.**

ANNEXES

## Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020

Tableau 44 : Plan d’opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE

| **PROGRAMME 1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **unité** | **Réalisations 2016** | **Réalisations 2017** | **Programmations révisées au 30 juin 2018** | **Réalisations au 31 décembre 2018** |
| **Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs** |  |  |  |  |  |
| Faire une relecture de la stratégie nationale de mise en œuvre de l’ATPC |  |  |  |  |  |
| Former /recycler des formateurs en ATPC |  |  |  |  |  |
| Former des facilitateurs |  |  |  |  |  |
| Mettre en place un comité national de coordination de l’ATPC |  |  |  |  |  |
| Mettre en place des comités régionaux de coordination de l’ATPC |  |  |  |  |  |
| Déclencher des villages | Village declenché |  | **456** | **50** | **506** |
| Suivre et évaluer les villages déclenchés (post déclenchement) | Village suivi |  | **126** | **85** | **211** |
| Certifier les villages déclarés FDAL | Village certifié |  | **40** | **44** | **84** |
| **Produit2: Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement** |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire) |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire) |  |  |  |  |  |
| sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)& |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser à travers des visites à domicile |  |  |  |  |  |
| Mener des sensibilisations de masse (médias) |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTION 1** |  |  |  |  |  |
| **Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains** |  |  |  |  |  |
| Elaborer une stratégie pour l’atteinte de l’état FDAL en milieu urbain |  |  |  |  |  |
| Organiser des formations sur la mise en œuvre de la stratégie FDAL élaborée |  |  |  |  |  |
| Organiser des séances de vulgarisation de la stratégie FDAL en milieu urbain |  |  |  |  |  |
| Déclencher les secteurs en milieu urbain |  |  |  |  |  |
| Suivre et évaluer les secteurs déclenchés (post déclenchement) |  |  |  |  |  |
| Certifier les secteurs déclarés FDAL |  |  |  |  |  |
| **Produit2: Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement** |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire) |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire) |  |  |  |  |  |
| sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)& |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser à travers des visites à domicile |  |  |  |  |  |
| Mener des sensibilisations de masse (médias) |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTION 2** |  |  |  |  |  |
| **Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: Le développement de l’assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  |  |  |  |  |
| Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome |  |  |  |  |  |
| Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes |  |  |  |  |  |
| Réaliser des latrines familiales | Latrine réalisée | **4020** | **6967** | **1865** | **1315** |
| Réhabiliter des latrines familiales | Latrine réhabilitée | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Réaliser les puisards domestiques | Puisard réalisé | **941** | **2200** | **0** | **27** |
| **Produit2: Le développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  |  |  |  |  |
| Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  |  |  |  |  |
| Réaliser des latrines dans les écoles | Latrine école | **21** | **30** | **49** | **68** |
| Réhabiliter des latrines dans les écoles | Latrine école réhabilitée | **-** | **-** | **1** | **1** |
| Réaliser des latrines dans les centres de santé | Latrine dans les centres de santé | **-** | **-** | **2** | **23** |
| Réhabiliter des latrines dans les centres de santé | Latrines dans les centres de santé | **-** | **-** | **2** | **23** |
| Réaliser des latrines dans les lieux publics | Latrines dans les lieux publics | **-** | **-** | **3** | **6** |
| Réhabiliter des latrines dans les lieux publics | Latrines dans les lieux publics | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Produit3: La gestion durable des infrastructures d’assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| Actualiser et mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescriptions techniques, normes et critères…) pour la gestion durable des ouvrages d’assainissement, conformément à l’AFDH ; |  |  |  |  |  |
| Accompagner les communes dans l’exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages |  |  |  |  |  |
| Organiser des campagnes d’information/sensibilisation des communes sur l’intercommunalité, les dispositions légales et règlementaires, leurs importances pour le développement local |  |  |  |  |  |
| Inciter, accompagner et Suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d’assainissement ; |  |  |  |  |  |
| Evaluer des processus d’intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d’actions. |  |  |  |  |  |
| Formations des acteurs au niveau communal (formation à l’endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES) |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTION 3** |  |  |  |  |  |
| **Action4: Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: Le développement de l’assainissement autonome familial est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  |  |  |  |  |
| Elaborer le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  |  |  |  |  |
| Vulgariser le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  |  |  |  |  |
| Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE |  |  |  |  |  |
| Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome |  |  |  |  |  |
| réaliser des études de conception d’ouvrages d’assainissement moderne types pour les lieux publics |  |  |  |  |  |
| Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  |  |  |  |  |
| Réaliser des ouvrages d'assainissement autonome |  |  |  |  |  |
| **Produit2: Le développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  |  |  |  |  |
| Elaborer le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  |  |  |  |  |
| Vulgariser le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  |  |  |  |  |
| Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE |  |  |  |  |  |
| Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome |  |  |  |  |  |
| réaliser des études de conception d’ouvrages d’assainissement moderne types pour les lieux publics |  |  |  |  |  |
| Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  |  |  |  |  |
| Réaliser/réhabiliter des ouvrages institutionnels et publics |  |  |  |  |  |
| **Produit3: Le développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  |  |  |  |  |
| Conduire des études pour la réalisation des ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV) |  |  |  |  |  |
| Réaliser des STBV |  |  |  |  |  |
| Réaliser des STEP |  |  |  |  |  |
| Etendre les réseaux d’assainissement collectif (km) |  |  |  |  |  |
| Raccorder les ménages au réseau collectif |  |  |  |  |  |
| **Produit4: La gestion durable des infrastructures d’assainissement est assurée en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| Exploiter les infrastructures d’assainissement collectif |  |  |  |  |  |
| Mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescription techniques, normes et critères…) pour la gestion durable des ouvrages d’assainissement, conformément à l’AFDH ; |  |  |  |  |  |
| Accompagner les communes dans l’exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages |  |  |  |  |  |
| Organiser des campagnes d’information/sensibilisation des communes sur l’intercommunalité, les dispositions légales et règlementaires, leurs importances pour le développement local |  |  |  |  |  |
| Inciter, accompagner et suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d’assainissement |  |  |  |  |  |
| Evaluer des processus d’intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d’actions |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTION 4** |  |  |  |  |  |
| **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 5 : Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La chaîne de valeur de l’assainissement est structurée et développée** |  |  |  |  |  |
| Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement pour sa mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement |  |  |  |  |  |
| Valoriser les sous-produits de l’assainissement. |  |  |  |  |  |
| **Produit2: Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal** |  |  |  |  |  |
| Mettre en œuvre les actions du PGES |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTION 5** |  |  |  |  |  |
| **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l’assainissement des eaux usées et excreta** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excreta** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La recherche orientée et appliquée à l’assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes** |  |  |  |  |  |
| Identifier des thèmes de recherche dans le domaine de l'assainissement en collaboration avec les cadres et instituts existants |  |  |  |  |  |
| Conduire la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coûts, durabilité et prenant en compte le genre) |  |  |  |  |  |
| Réaliser des études de faisabilité/test pilote pour le passage à l’échelle des produits de la recherche |  |  |  |  |  |
| **Produit2: Les produits de la recherche améliorent les technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excreta** |  |  |  |  |  |
| Vulgariser l’utilisation des résultats et produits de la recherche |  |  |  |  |  |
| **Produit3: Les produits de la recherche améliorent les approches, les pratiques et les comportements en matière d'assainissement** |  |  |  |  |  |
| Vulgariser l’utilisation des résultats et produits de la recherche |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTION 6** |  |  |  |  |  |
| **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 7 :Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées** |  |  |  |  |  |
| Organiser des sanithons pour la collecte de fonds | Sanithon | - | - | - | - |
| Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora pour le financement de l’assainissement | Table ronde | - | - | - | - |
| Elaborer les BPO régionaux | BPO | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Développer de nouveaux mécanismes de financement endogène de l’assainissement (boutiques d’assainissement, micro crédits, crédits- bail) | Nombre de boutiques d’assainissement | **-** | **-** | **-** | **18** |
| **Produit2: La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats** |  |  |  |  |  |
| Elaborer un système de monitoring des principes de l’AFDH dans le cycle de réalisation des ouvrages y compris l’évaluation de l’accès des pauvres aux services d’assainissement |  |  |  |  |  |
| Mettre en place le dispositif de pilotage du PN-AEUE en lien avec les autres programmes |  |  |  |  |  |
| **Produit3: Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.** |  |  |  |  |  |
| Identifier et médiatiser des "champions d'assainissement" |  |  |  |  |  |
| **Produit4: Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance** |  |  |  |  |  |
| Poursuivre la mise en œuvre à l’échelle du transfert des compétences et des ressources financières aux communes |  |  |  |  |  |
| Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes |  |  |  |  |  |
| **Produit5: Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance** |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des acteurs de l’assainissement à travers des formations, des voyages d’études, des partages d’expérience….. |  |  |  |  |  |
| Réaliser des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des acteurs de l’assainissement à travers des voyages d’études et des partages d’expérience |  |  |  |  |  |
| Développer les projets d’investissement dans le cadre du Partenariat Public Privé en matière d’assainissement |  |  |  |  |  |
| **Produit6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA** |  |  |  |  |  |
| Réaliser une situation de référence (enquête nationale) pour la mise en œuvre du programme |  |  |  |  |  |
| Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE | Rapport élaboré | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Elaborer les outils d’opérationnalisation du programme (manuel de suivi évaluation, manuel de procédures administrative, financières et comptable...) |  |  |  |  |  |
| Opérationnaliser le plan de communication du secteur de l'AEPA |  |  |  |  |  |
| Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE |  |  |  |  |  |
| Mettre en place une Base de données fiable et actualisée sur l’assainissement au Burkina |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTION 7** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROGRAMME AEUE** |  |  |  |  |  |

***Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale)***

Tableau 45 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)

|  | OBJECTIF OPERATIONNEL | INDICATEURS | **CODE DISE** | **Réalisations** | | **Cibles** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ACTION 1* :** Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural | **Objectif**  **opérationnel :** Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de villages déclenchés | 2A1bis.1 | 478 | 729 |  |  |  |
| Nombre de villages déclarés FDAL | ?? | 66 | 175 |  |  |  |
| Proportion de villages certifiés FDAL | 2A1.1 | 1,1 | 5,0 |  |  |  |
| Nombre de latrines familiales construites | 2A5.1 | 28535 | 24170 |  |  |  |
| ***ACTION 2* :** Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain | Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de secteurs déclenchés | 2A1bis.2 |  |  |  |  |  |
| Nombre de secteurs déclarés FDAL |  |  |  |  |  |  |
| Proportion de secteurs certifiés FDAL | 2A1.2 |  |  |  |  |  |
| Nombre de latrines familiales construites | 2A5.2 | 20492 | 15604 |  |  |  |
| ***ACTION 1* & *2* :** Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau régional | **Objectif**  **opérationnel :** Eradiquer la défécation à l’air  libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de villages et secteurs déclenchés | 2A1bi | 478 | 729 |  |  |  |
| Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL | ?? | 66 | 175 |  |  |  |
| Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL | 2A1s | 1,1 | 5,0 |  |  |  |
| Nombre de latrines familiales construites | 2A5 | 49027 | 39774 |  |  |  |
| Proportion des ouvrages d’assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation | 4A12 |  |  |  |  |  |
| ***ACTION 05* :** Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges | **Objectif**  **opérationnel**: Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | Nombre de communes disposant d’un site de dépotage adéquat des boues de vidange | 2A4 |  |  |  |  |  |
| Nombre de sites de dépotages réalisés | ?? | 2 | 0 |  |  |  |
| Volume de boue de vidange traité par an | ?? |  |  |  |  |  |
| ***ACTION 11207*:** Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | **Objectif**  **Opérationnel** : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE | 1A1 |  |  |  |  |  |
| Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excreta base engagement | 1A2 |  |  |  |  |  |
| Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excreta base liquidation | 1A2bis |  |  |  |  |  |
| Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales | 1G2 |  |  |  |  |  |
| Nombre de personnes bénéficiaires d’un renforcement de capacité dans le domaine de l’AEUE |  |  |  |  |  |  |
| Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE (cadres règlementaire) |  |  |  |  |  |  |
| Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE. | 4A11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Source : Document du DISE, Aout 2017 et Document du PNAEUE, mai 2016*

Tous les tableaux de réalisations physiques par commune

Réalisations physiques par commune

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Province** | **communes** | Latrines familiales neuves | Latrines écoles neuves | Latrines écoles réhabilitées | Latrines CSPS neuves | Latrines publiques neuves | Puisards domestiques neufs |
| Gnagna | Bilanga | - | 3 | - | - | - | - |
| Bogandé | - | - | - | - | - | - |
| Coalla | 100 | 11 | - | - | - | - |
| Liptougou | 100 | - | - | 2 | - | - |
| Manni | 100 | 8 | 1 | - | - | - |
| Piela | 15 | 3 | - | - | - | - |
| Thion | 100 | 7 | - | - | - | - |
| Gourma | Diabo | 100 | 3 | - | 05 | - | 12 |
| Diapangou | 50 | 1 | - | - | - | - |
| Fada | - | 5 | - | 6 | 5 | - |
| Matiacoali | 50 | 5 | - | 2 | - | - |
| Tibga | 100 | 4 | - | - | - | - |
| Yamba | - | - | - | - | - | - |
| Kompienga | Kompienga | 300 | - | - | - | - | - |
| Madjoari | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Pama | 300 | 1 | - | - | - | - |
| Komondjari | Bartiebougou | - | - | - | - | - | - |
| Foutouri | - | - | - | - | - | - |
| Gayeri | - | 4 | - | 2 | - | - |
| Tapoa | Botou | - | 2 | - | - | - | - |
| Diapaga | - | - | - | 3 | - | 8 |
| Kantchari | - | 6 | - | 1 | - | 6 |
| Namounou | - | 2 | - | - | - | - |
| Logobou | - | 1 | - | - | - | - |
| Partiaga | - | - | - | - | - | - |
| Tambaga | - | 1 | - | - | - | - |
| Tansarga | - | 1 | - | 2 | - | - |
| **Total Région** |  | **1315** | **68** | **1** | **23** | **6** | **27** |

Latrines auto construites par les ménages grâce à la mise en œuvre de l’ATPC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Provinces** | **Acteurs** | **Bailleurs** | **Communes** | **Traditionnelles sans dalle en béton** | **Traditionnelles avec dalle en béton (b)** |
| GOURMA  KOMPIENGA | SNV | UNICEF | Kompienga | 5260 | 1308 |
| Madjoari |
| Pama |
| Diabo |
| Diapangou |
| Tibga |
| Yamba |
| GNAGNA,  KOMONDJARI | HELVETAS/LAAFIA  PROGRAMME FASO  REGIS-ER | Swiss Coorporation  USAID | Bartiebougou | 227 | 1405 |
| Foutouri |
| Gayeri |
| Bilanga |
| Coalla |
| Liptougou |
| Manni |
| Piela |
| Thion |
| **Total** | | | | **5487** | **2713** |