|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT**  **–––––––**  **SECRETARIAT GENERAL**  **–––––––**  **DIRECTION REGIONALE DE L’EST**  **–––––––** |  | **BURKINA FASO**  **----------**  **Unité - Progrès- Justice** |

**Rapport d’activités du premier trimestre 2021 de la DREA-EST**



**DREA-Est Avril 2021**

SOMMAIRE

[Liste des abréviations et sigles iii](#_Toc69910644)

[AVANT-PROPOS 1](#_Toc69910645)

[INTRODUCTION 3](#_Toc69910646)

[I-PRESENTATION DE LA REGION DE L’EST 4](#_Toc69910647)

[1.1 Situation géographique 4](#_Toc69910648)

[1.2 Situation administrative 4](#_Toc69910649)

[1.3 Caractéristiques démographiques 4](#_Toc69910650)

[1.4 Caractéristiques hydrographiques 4](#_Toc69910651)

[1.5 Situation de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement et de la mobilisation des ressources en eau en milieu rural 5](#_Toc69910652)

[II. PRESENTATION DE LA DREA-Est 7](#_Toc69910653)

[II.1. Mission et Attributions de la DREA-Est 7](#_Toc69910654)

[II.3 Les Ressources Humaines DREA-EST 9](#_Toc69910655)

[III. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS POUR L’ANNEE 2021 10](#_Toc69910656)

[III.1 Programme 1 : Mobilisation des Ressources en Eau (MRE) 10](#_Toc69910657)

[III.2 Programme 2 : Gestion intégrée des ressources en eau 12](#_Toc69910658)

[III.3 Programme 3 : Approvisionnement en eau potable (AEP) 13](#_Toc69910659)

[III.4 Programme 4 : Assainissement des eaux usées et excréta 18](#_Toc69910660)

[III.5 Programme 5 : Pilotage et soutien 22](#_Toc69910661)

[IV. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2021 26](#_Toc69910662)

[IV.1 Programme 1 : Mobilisation des ressources en eau 26](#_Toc69910663)

[IV.2 Programme 2 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau 27](#_Toc69910664)

[IV.3 Programme 3 : Approvisionnement en Eau Potable 29](#_Toc69910665)

[IV.4 Programme 4 : Assainissement des Eaux Usées et Excréta 33](#_Toc69910666)

[IV.5 Programme 5 : Programme Pilotage et Soutien 36](#_Toc69910667)

[V. CONTRAINTES, DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS 39](#_Toc69910668)

[V.1 Difficultés/Contraintes 39](#_Toc69910669)

[VI. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021 39](#_Toc69910670)

[CONCLUSION 40](#_Toc69910672)

# 

# Liste des abréviations et sigles

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | ABS | Appui Budgétaire Sectoriel | | AEPA | Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement | | AEPS | Adduction d’Eau Potable Simplifiée | | AEUE | Assainissement Eaux Usées et Excréta | | AMOC | Appui à la Maitrise d’Ouvrage Communale | | AT | Assistance Technique | | ATPC | Assainissement Total Porté par les Communautés | | AUE | Association des Usagers de l’Eau | | CAV/Q | Comité d’Assainissement Villageois ou de Quartier | | DPEA | Direction Provinciale de l’Eau et de l’Assainissement | | DREA | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement | | FDAL | Fin de la Défécation à l’Aire Libre | | GTR | Groupe Thématique Régional | | ImS | Intermédiation Sociale | | MEA | Ministère de l’Eau et de l’Assainissement | | MRE | Mobilisation des Ressources en Eau | | ODD | Objectifs du Développement Durable | | PAEP-Est | Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de l’Est/ AFD | | PIDACC/BN | Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger | | PN AEP | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable | | PN AEUE | Programme National d’Assainissement des Eaux usées et Excréta | | PNDES | Plan National de Développement Economique et Social | | ProGEF | Programme de Gestion des Espaces Frontalières | | PSAE | Projet d’appui à la Sécurité Alimentaire à l’Est | | SAEP | Service de l’Approvisionnement en Eau Potable | | SAEUE | Service de l’Assainissement des Eaux Usées et Excréta | | SAF | Service Administratif et Financier | | SESS | Service des Etudes et Statistiques Sectorielles | | SNV | ONG Smart Developpment Works | | SREIH | Service des Ressources en Eau et des Infrastructures d’Hydrauliques | | STEFI | Suivi Technique et Financier | | UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance | |  |
|  |  |

AVANT-PROPOS

L’eau est au carrefour de toute action de développement dit-on. La qualité de vie des populations de la région de l’Est dépend en partie de l’état du sous-secteur « Eau et Assainissement » (EA). A ce titre, le sous-secteur EA constitue une priorité pour le Gouvernement du Burkina Faso au regard des engagements internationaux et nationaux en matière de promotion du développement durable, d’accès universel des populations à l’eau potable et à l’assainissement.

L’accès à l’eau et à l’assainissement des populations est reconnu comme un droit constitutionnel dans notre pays. Des efforts ont été faits par l’Etat et ses partenaires au cours de l’année 2020 pour prendre en compte cet aspect malgré le contexte sécuritaire difficile de notre région. En témoigne des réalisations suivantes :

* 302 forages réalisés dont 219 communautaires et 83 institutionnels ;
* 135 forages réhabilités ;
* 1749 latrines familiales construites ;
* 2048 latrines auto-construites ;
* 56 villages certifiés FDAL ;
* Etc.

Ces réalisations ont permis d’accroitre le taux d’accès à l’eau potable de notre région de 54,6% en 2019 à 55,2% en 2020.

Pour l’année 2021, dans le cadre de l’ABS, plus de 775 millions de Francs CFA ont été alloués à la DREA de l’Est pour la réalisation des ouvrages suivants :

* 33 forages communautaires ;
* 02 forages à gros débit pour les adductions d’eau ;
* 02 AEPS neuves ;
* 03 mini AEP ;
* 04 réhabilitations d’AEPS ;
* 820 latrines familiales
* 15 latrines publiques et 15 Dispositifs de lavage des mains ;
* L’intermédiation sociale et le suivi contrôle des travaux.

Les ressources allouées bien que modestes au regard de nos besoins, traduisent la volonté du MEA à continuer d’accompagner les populations pour l’atteinte des ODD et de la consolidation des acquis.

Aussi, le contexte sécuritaire a engendré de mouvement de personnes dans certaines communes entrainant une pression accrue sur les ouvrages d’eau potable. Il est de notre devoir de ne laisser personne de côté. C’est en cela que le Cluster WASH a été institué afin de répondre efficacement aux besoins des Personnes Déplacées Internes (PDI). Tous les acteurs intervenant dans le domaine de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement sont invités à prendre en compte cette donne dans la mise en œuvre de leurs activités afin que des réponses appropriées soient apportées aux PDI.

**Christine OUEDRAOGO/TAPSOBA,** Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est

INTRODUCTION

La dégradation du contexte sécuritaire et son corollaire de déplacement massif des populations impactent considérablement l’approvisionnement en eau et en assainissement des populations hôtes. Aussi, pour prendre en compte les besoins de tout le monde, l’approche Nexus Humanitaire-Développement et Paix est adoptée par le MEA et l’UNICEF. Pour la première fois au Burkina Faso et précisément dans la Région du Centre-Nord, l’approche Nexus a été implémentée. Elle vise à apporter une réponse qui permet de couvrir les besoins réels du moment et à venir ainsi que les investissements nécessaires à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement. Aussi, la DREA de l’Est avec le concours des acteurs qui interviennent dans les urgences à l’Est, doivent se conformer à cette approche.

Le présent rapport dresse le bilan des activités réalisées au cours du premier trimestre 2021.

Il est structuré comme suit :

1. **Présentation de la Région ;**
2. **Présentation de la DREA-Est ;**
3. **Rappel de la programmation des activités de l’année 2021 ;**
4. **Bilan de mise en œuvre des activités et résultats atteints au 1er trimestre 2021 ;**
5. **Contraintes, difficultés et recommandations ;**
6. **Programmation des activités du deuxième trimestre.**

I-PRESENTATION DE LA REGION DE L’EST

* 1. **Situation géographique**

La Région est située à l’Est du Burkina Faso entre 0°30’ et 2°20’ de longitude Est, 10° 45’ et 13° 45’ de la latitude nord.

Elle est limitée au Nord-Est par la République du Niger, au Nord par la Région du Sahel, à l’Ouest par les Régions du Centre Est et du Centre-Nord, au Sud par la République du Togo et celle du Benin. Elle couvre une superficie de   46 807 km², [[1]](#footnote-1) soit 17,13% du territoire national, ce qui fait d’elle la Région la plus vaste du pays.

* 1. **Situation administrative**

La région de l’Est compte cinq (05) provinces, 27 communes et 842 villages. Le chef-lieu de la Région est Fada N’Gourma. La répartition en termes de superficie par province se présente comme suit : 18% de la superficie totale de la région pour la Gnagna, 24, 03% pour le Gourma, 10,9% pour la Komondjari, 15,2% pour la Kompiénga et 31,6% pour la Tapoa qui est la province la plus vaste.

* 1. **Caractéristiques démographiques**

Selon les projections de l’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) la population de la région est estimée à **1 834 166 habitants en 2019** dont 934 392 femmes, soit 50,94% de la population totale. Le taux d’accroissement moyen annuel établi pour la région est de 3,5% et est supérieur au taux national (environ 3,1%). A l’échelle des provinces, les plus forts taux d’accroissement des effectifs de la population sont observés dans la Kompiénga (4,98%), la Tapoa (3,63%) et la Komondjari (3,51%), qui affichent des taux supérieurs à la moyenne régionale. La Gnagna (2,20%) et le Gourma (2,15%) connaissent les plus faibles taux de la région.

* 1. **Caractéristiques hydrographiques**

La région de l’Est est drainée par un réseau hydrographique très dense dont la longueur totale est estimée à 5 676 km[[2]](#footnote-2) . Deux grands bassins versant se partagent le territoire de la région en deux parties quasi-égales à partir d’une ligne de partage des eaux qui suit un axe Koupéla-Fada-Ougarou et qui est ensuite orientée du Nord/Est-Sud/Est en suivant la ligne de crête (voisine de Nassougou-Partiaga-Tansarga) dite la « côte ».

La superficie totale des plans d’eau de la Région de l’Est est estimée à plus de 30 000 ha et les plus importants sont : la Kompienga, la Tapoa, les rivières (Sirba, Dakiri, Samboendi, Manni, et Boudiéri) qui sont toutes temporaires.

* 1. **Situation de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement et de la mobilisation des ressources en eau en milieu rural**

Le nombre total de forages en 2020 est de **6064 forages** dont **5742 fonctionnels** contre **5 734[[3]](#footnote-3)** avec **5 383** forages fonctionnels en 2019 soit un taux de fonctionnalité de **95,7%**, Le taux d’accès à l’eau potable des différentes communes de la région se présente comme suit :

Le taux d’accès de la région est de 55,20% avec une population desservie de 839 381 contre une moyenne nationale de 69,5%.

Dans le domaine de l’assainissement, des lueurs d’espoir subissent. Des changements de comportement sont enregistrés en 2020. Il ressort de la collecte des données que 1319 ouvrages d’assainissement familial tous ont été réalisés. La population totale desservie à ce jour est estimée à 238 557 habitants.

Le taux d’accès à l’assainissement en 2020 par province et se présente comme suit :

Le taux d’accès régional est de 14,1%.

Dans le domaine de la mobilisation des ressources en eau, la région compte 66 barrages permettant de mobiliser de l’eau pour différents usages des populations. Des activités de diagnostics ont été réalisées et un état des lieux desdits ouvrages a été établi. Globalement, 80% des barrages sont fonctionnels c’est-à-dire qu’ils permettent toujours de retenir et de contenir de l’eau pendant au moins trois (03) mois. La répartition spatiale des barrages/retenues d’eau se présente comme suit :

# II. PRESENTATION DE LA DREA-Est

## II.1. Mission et Attributions de la DREA-Est

Conformément à l’Arrêté No 2016\_137\_/MEA/CAB du 29 décembre 2016 portant organisation des Directions Régionales de l'Eau et de l’Assainissement, la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est a pour mission de contribuer à la conception, l’élaboration, le contrôle et le suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies du département dans leur ressort territorial.

A ce titre, elle est chargée de :

* veiller au respect de la législation et de la règlementation dans les domaines de l’eau et de l’assainissement ;
* coordonner et d’assurer le suivi de la mise en œuvre au plan régional, des activités de toutes les structures du Ministère ;
* suivre la mise en œuvre des projets et programmes du département et en faire des comptes rendus périodiques au niveau central ;
* suivre et de s’assurer de la bonne exploitation des infrastructures et ouvrages hydrauliques ;
* assurer l’appui conseils des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des Services techniques déconcentrés de l’Etat et des Organisations de la société civile dans la coordination ;
* assurer l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage communale en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement ;
* suivre et capitaliser les actions des Organisations Non Gouvernementales et autres intervenants dans les domaines de l’Eau et de l’Assainissement ;
* Promouvoir la concertation entre les structures intervenant dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement ;
* Assurer la coordination et le contrôle des activités des Directions Provinciales, des projets et programmes rattachés et veiller à leur bon fonctionnement dans l’exécution des politiques, stratégies et directives du département ;
* Assurer la gestion administrative et financière de la direction ;
* Exécuter toutes autres missions assignées par la hiérarchie.

Afin d’atteindre les objectifs fixés, diverses activités sont réalisées à travers l’exécution des cinq programmes nationaux du MEA.

**II.2. Organigramme**

## II.3 Les Ressources Humaines DREA-EST

*Tableau 1: Situation du personnel de la Direction Régionale de l’eau*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intitulé** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** |
| **Ingénieur GR** | 05 | 01 | 06 |
| **Ingénieur de Travaux GR** | 05 | 01 | 06 |
| **Technicien Supérieur** | 09 | 00 | 09 |
| **Sociologue** | 00 | 00 | 00 |
| **Gestionnaire financier** | 01 | 00 | 01 |
| **Comptable** | 02 | 00 | 02 |
| **Secrétaires** | 00 | 03 | 03 |
| **Agent de liaison** | 01 | 00 | 01 |
| **Chauffeurs** | 04 | 00 | 04 |
|  |  |  |  |
| **Total** | **27** | **05** | **32** |

**Commentaire** : L’effectif de la DREA est essentiellement jeune. Il n’est pas assez étoffé pour permettre aux directions provinciales (08 agents au total) de mener à bien les missions qui leur sont assignées. Les contractuels se résument au personnel d’appui (1 secrétaire, 3 chauffeurs, 1 agent de liaison).

## III. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS POUR L’ANNEE 2021

La programmation des activités de la DREA se conforme aux orientations définies dans les programmes budgétaires du MEA. Les objectifs quantitatifs du programme d’activités 2021 de la DREA-EST se présentent comme suit :

## III.1 Programme 1 : Mobilisation des Ressources en Eau (MRE)

Le programme « Mobilisation des ressources en eau » a pour objectif d’assurer de façon durable la disponibilité en eau. Les actions de ce programme sont : (i) Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau ; (ii) Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau et (iii) Coordination et suivi de la mise en œuvre des actions de la mobilisation des ressources en eau.

Au titre de l’année 2021, les activités prévues par la DREA-EST se présentent comme suit :

*Tableau 2: Situation des activités du programme MRE prévues*

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités à mener** | **Résultats attendus** | **Unité** | **Indicateurs** | **Programmation physique** | **réalisation physique 2021** | | | | **Structures responsables** |
|  |  |  | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** |
| **PROGRAMME 1 : MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU** | | | | | | | | | | |
| **Objectif Stratégique : Assurer de façon durable la disponibilité en eau** | | | | | | | | | | |
| **Action 1 : Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau** | | | | | | | | | | |
| **Objectif opérationnel : Augmenter les capacités de mobilisation des ressources en eau** | | | | | | | | | | |
| Activité 1 : Suivre l'étude de réalisation du barrage de Koabou dans la Tapoa |  | Nombre | Nombre d'études | 1 |  | X | X | X | DREA, DPEA |
| Activité 2: Effectuer des missions d'identification de nouveaux sites | Les missions sont effectuées | Nombre | Nbre de missions effectuées | 5 |  | X |  |  | DREA, DPEA |
| Activité 3: Effectuer des missions de suivi des travaux de réhabilitation des barrages de Dabesma, de Manni, Dakiri, Zanré, Boudiéri et Kogoli | Les missions sont effectuées | Nombre | Nbre de missions effectuées | 30 |  | X | X | X | DREA, DPEA |
| **Total action 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action 2 : Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau** | | | | | | | | | | |
| **Objectif opérationnel : Augmenter la durabilité des ouvrages de mobilisation des ressources en eau** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1: Faire l'état des lieux et le diagnostic des barrages | Les missions sont effectuées | Nombre | Nbre de missions effectuées | 10 |  | x |  | x | DREA, DPEA |
| Activité 2: Effectuer les missions de suivi du réseaux hydrométrique, piézométrique et qualité de l'eau brute | Les missions sont effectuées | Nombre | Nbre de missions effectuées | 1 |  | x |  | x |  |
| Activité 3: Suivre et sensibiliser les Comités d'Usagers de l'Eau | Les CUE sont sensibilisés | Nombre | Nbre de missions effectuées | 5 |  | X |  | X | DREA, DPEA |
| **Total action 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROGRAMME 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III.2 Programme 2 : Gestion intégrée des ressources en eau

L’objectif stratégique du programme GIRE est de contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau des usagers et à la conservation des écosystèmes aquatiques.

Les activités prévues par la DREA-EST courant 2021 se présentent dans le tableau ci-dessous.

*Tableau 3: Situation des activités du programme GIRE prévues*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME 2 : GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif stratégique : contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Action 1 : Cadre politique, juridique et financier de gestion des ressources en eau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif opérationnel : Elaborer et suivre la mise en œuvre du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire de gestion des ressources en eau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total action 1** |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Action 2 : Renforcer les capacités des Agences de l'Eau et autres parties prenantes** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif Opérationnel : Assurer un meeilleur fonctionnement des Agences de l'Eau et autres parties prenantes** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Action 3 : Système NATIONALE d'information sur l'eau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif opérationnel : Assurer l’information sur l’eau au bénéfice des usagers** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Action 4 : Recherche-développement dans le domaine de l'eau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Action 5 : Protection des ressources en eau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objectif opérationnel : Assurer une meilleure protection des ressources en eau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activité 1: Contrôler le respect des bandes de servitude et le prélèvement d'eau brute | libération des berges des barrages | | Nombre | nombre de retenues visitées | | | 9 | |  | | X | | X | | X | | SPE | |
| Contrôle des unités de production d'eau brute et la règlementation en matière d'eau | Conformité à la règlementation | | Nombre | Taux des unités visitées et celles conformes | | | 15 | |  | | X | | X | | X | | SPE | |
| **Contrôles des rejets industriels et des risques de pollution** | **Diminuer les risques de pollution d'eau** | **Nombre** | | | **Nombre de sites visités** | **4** | |  | | **X** | | **X** | | **X** | | **SPE** | |
| **Répondre aux interpellation du SPE** | **Gestion durable des ressources en eau** | **Nombre** | | | **Taux réponses** | **4** | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | | **SPE** | |
| **Total action 5 :** |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL PROGRAMME 2** |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

## III.3 Programme 3 : Approvisionnement en eau potable (AEP)

L'objectif de ce programme est de contribuer à la satisfaction durable des besoins en eau et à l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau.

Sa mise en œuvre se fait à travers les actions suivantes : (i) Accès universel à l’eau potable, (ii) Gestion du service public de l'eau et (iii) Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion.

Au titre de l’année 2021 les activités programmées dans la région dans le domaine de l’eau potable sont les suivantes :

*Tableau 4: Situation des activités du programme AEP prévues*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME 3: APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE** | | | | | | | | | |
| **OBJECTIF STRATEGIQUE : Contribuer à la satisfaction durable des besoins en eau potable des populations et à l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’eau** | | | | | | | | | |
| **ACTION 1 : Accès universel à l’eau potable** | | | | | | | | | |
| **OBJECTIF OPERATIONNEL : Assurer un accès universel des populations aux services d’eau potable conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)** | | | | | | | | | |
| **Activité 1: Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des forages** | 33 centres couverts par des activités d'IMS (ABS) | Nbre | Nbre de sites | 33 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| **Activité 2: Réaliser des forages communautaires** | 08 forages communautaires (PUS) | Nbre | Nbre de ste | 8 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| 33 forages communautaires sont réalisés (ABS) | Nbre | Nbre de forages communautaire | 33 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| **Activité 3: Réaliser des forages à gros débit** | 02 forages à gros débit réalisés (PUS) | Nbre | Nbres de forages à gros débit | 2 | X | X |  |  | DREA, DPEA |
| 02 forages à gros débit réalisés (ABS) | Nbre | Nbre de forages à gros débit | 2 | X | X |  |  | DREA, DPEA |
| **Activité 6: Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des AEPS** | 30 centres couverts (PAEP) | Nbre | Nbre de centres couverts | 30 |  |  | X |  | DREA, DPEA |
| 02 centres couverts (ABS) | Nbre | Nbre de centres couverts | 2 |  |  | X |  | DREA, DPEA |
| **Activité 7: Réaliser des AEPS neuves** | 02 AEPS neuves sont réalisées (ABS) | Nbre | Nbre de centres couverts | 2 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| 01 AEPS neuves réalisés (PUS) | Nbre | Nbre de centres couverts | 1 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| 03 AEPS neuves sont réalisées (PAEP EST) | Nbre | Nbre de centres couverts | 3 |  |  | X | X | DREA |
| **Activité 8: Réaliser AEP MV** | 01 AEP MV réalisé(PAEP EST) | Nbre | Nbre de centres couverts | 1 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| **Activité 9: Réaliser des réhabilitations et des extensions des AEPS** | 08 extensions réalisées (PAEP EST) | Nbre | Nbre de centres couverts | 8 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| 02 AEPS sont réhabilités (ABS) | Nbre | Nbre d'AEPS réhabilités | 2 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| **Activité 10: Réaliser des PEA neufs** | 5 PEA réalisés (PUS) | Nbre | Nbre de PEA réalisé | 5 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| **Activité 10: Tenues des réunions de chantier (PAEP+ABS+PUS)** | Les réunions de chantier sont tenus | Nombre | Nombre de réunion de chantier |  | X | X | X | X | DREA, DPEA |
| **Total action 1:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action 2 : Gestion du service public de l'eau** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objectif opérationnel : Contribuer à la gestion durable des infrastructures d’AEP dans le respect de l’accès universel au service public de l’eau potable** | | | | | | | | | |
| Activité 1 : Développer les capacités des communes à assurer la Maitrise d'ouvrage communale/ Former les communes sur la DSP | 04 sessions de formations réalisées | Nbre de session | Nbre de session | 4 | X |  | X |  | DREA |
| Activité 2 : Tenir les ateliers de formation / PAEP | 03 sessions de formation réalisées | Nbres e sessions | Nbre de session | 3 |  |  |  | X | DREA |
| Activité 3: Elaborer des outils de communication AMOC | Les outils de communication AMOC sont élaborés | Nombre | Nombre d'outils | 4 | X | X | X | X | DREA |
| Activité 4: Faire l'état des lieux des AUE, des Artisans Réparateurs | Etat des lieux disponibles | Nombre | Nombre de rapports | 1 |  | X |  |  | DREA, DPEA |
| Activité 5: Suivre le fonctionnement des AEPS/PEA | Etat de fonctionnalité des AEPS/PEA | Nombre | Nombre de rapports |  |  |  |  |  | DREA, DPEA |
| Activité 6: Tenir les ateliers provinciaux de vulgarisation du document cadre | 05 ateliers sont tenus | Nombre | Nombre de Compte rendus | 5 |  |  | X | X | DREA, DPEA |
| Activité 7: Mener une campagne de communication | Les usagers sont informés l'existence du nouveau document | Nombre | Nombre d'émissions radio | 5 |  | X | X | X | DREA, DPEA |
| Activité 8: Participer aux sessions municipales pour la vulgarisation du document cadre | Les conseillers municipaux sont informés de l'existence du nouveau document | Nombre | Nombre de sessions assistées | 20 |  | X | X | X | DREA, DPEA |
| Activité 9: Organiser des sessions communales de formation des acteurs | Les autorités communales sont formées sur le nouveau document | Nombre | Nombre de sessions de formation | 14 |  |  | X | X | DREA, DPEA, Communes |
| Activité 10: Mettre en application le document de gestion dans les communes de Namounou et Tibga | Les communes de Tibga et Namounou appliquent le nouveau document | Nombre | Nombre de villages appliquant le nouveau document/commune | 2 |  | X | X | X | DREA, DPEA, Communes |
| Total action 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action 3: Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion | | | | | | | | | |
| **Objectif Opérationnel : Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur** | | | | | | | | | |
| Activité 1: Superviser les études et travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires) | La supervision des études et travaux d'AEP est faite | Nombre | Nombre de Rapports de mission |  |  | X | X | X | DREA, DPEA |
| Activité 2: Réceptionner les travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires) | La réception de l'ensemble des travaux AEP est réalisée | Nombre | Nombre de PV de réception | 1 | X | X | X | X | DREA, contrôle, entreprises, Communes |
| Activité 3: Appuyer les communes à la maitrise d'ouvrage dans le domaine de l'AEP | L'ensemble des communes sont appuyés en terme de maitrise d'ouvrage communale | Nombre | Nombre de communes concernées |  | X | X | X | X | DREA, DPEA |
| Activité 5: Appui conseil aux partenaires dans le domaine de l'AEP | Les partenaires sont appuyés dans le domaine de l'AEP | Nombre | Nombre de Rapport d'activités |  | X | X | X | X | DREA, DPEA |
| Activité 7: Mettre à jour la base de données INO | La base de données est mise à jour | Nombre | Nombre de base de données | 1 |  |  |  | X | DREA |
| Activité 09: Rédiger le rapport semestriel et annuel, devis programme du PAEP | 1 rapport semestriel, 1 rapport annuel, 2 devis programme sont rédigés | Nombre | Nombre de rapports semestriel, annuel, devis programme réalisés | 3 |  | X |  | X | DREA |
| **Total action** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROGRAMME 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III.4 Programme 4 : Assainissement des eaux usées et excréta

L'objectif général du programme est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta et améliorer la gouvernance du secteur. Le programme s’articule autour des actions suivantes : (i) Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural; (ii) Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural ; (iii) Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ; (iv) Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta.

Au titre de l’année 2021 les activités programmées dans la région sont :

*Tableau 5: Situation des activités du programme Assainissement prévues*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME 4 :ASSAINISSEMENT** | | | | | | | | | |
| **Objectif stratégique :Assurer un assainissement durable des eaux usées et excreta et améliorer la gouvernance du secteur de l’eau** | | | | | | | | | |
| **Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural** | | | | | | | | | |
| **Objectif Opérationnel :Eradiquer la défécation à l'air libre dans un contexte de changement de comportement** | | | | | | | | | |
| Activité 1: Déclencher les villages | Les villages sont déclenchés | Nombre | Nombre de villages déclenchés | 33 | X | X |  |  | DREA, DPEA, Plan Burkina, HELVETAS |
| Activité 2:Suivre les villages déclenchés | Les villages déclenchés sont suivis | Nombre | Nombre de villages post déclenchés suivi | 1 | X | X | X | X | DREA, Plan Burkina |
| Activité 3: Evaluer les villages déclenchés | Les villages déclenchés sont évalués et déclarés FDAL | Nombre | Nombre de villages déclenchés évalués | 58 | X | X |  | X | DREA, Plan Burkina |
| Activité 4: Confirmer le statut FDAL des villages | Les villages sont certifiés FDAL | Nombre | Nombre de villages FDAL confirmés | 57 | X | X |  | X | DREA, Plan Burkina |
| Activité 5: Organiser des cérémonies de certification des villages | La cérémonie de certification est organisé | Nombre | Nombre de cérémonies | PM |  |  |  | X |  |
| Activité 6: Suivre les CAV/Q | Les CAV/Q sont suivis | Nombre | Nombre de missions dans les villages | 20 |  | X | X | X | DREA, DPEA |
| **Total action 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Action 2 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural** | | | | | | | | | |
| **Objectif opértionnel :Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains** | | | | | | | | | |
| Activité 1: Suivre la réalisation de 200 latrines familiales et de 200 puisards au profit des déplacées internes | La réalisation des ouvrages est suivie | Nombre | Nombre de suivis | 6 |  | X | X |  | DREA, contrôle, entreprises, Communes |
| Activité 2: Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE | L'intermédiation sociale est réalisée conformément au guide IMS-AEUE | Nombre | Nombre d'IMS | 1200 |  | X | X |  | DREA, structures d'animation |
| Activité 3:Réaliser des latrines familiales | Les latrines familiales sont construites | Nombre | Nombre de latrines construites | 1200 |  | X | X |  | DREA, contrôle, entreprises |
| Activité 4: Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE | Les IMS sont réalisées | Nombre | Nombre d'IMS | 17 |  | X | X |  | DREA, structures d'animation |
| Activité 5: Réaliser des latrines publiques | Les latrines dans les lieux publics sont réalisées | Nombre | Nombre de latrines construites | 12 |  | X | X |  | DREA, contrôle, entreprises |
| Activité 6: Réhabiliter des latrines publiques | Les latrines publiques sont réhabilitées | Nombre | Nombre de latrines réhabilitées | 5 |  | X | X |  | DREA, contrôle, entreprises |
| Activité 6: Réalisation des latrines en milieu scolaire | Les latrines sont réalisées en milieu scolaire | Nombre | Nombre de latrines réalisées | 40 |  | X | X | X | DREA, contrôle, entreprises, UNICEF |
| Activité 7: Suivre et appuyer pour les réalisations des latrines familiales | Les missions sont effectuées | Nombre | Nombre de missions | 7 | X | X | X |  | DREA, DPEA |
| Activité 8: Organiser les réunions de chantier | Les réunions sont organisées | Nombre | Nombre de réunions | 4 |  | X | X | X | DREA |
| Activité 9: Réceptionner les travaux des latrines familiales | Les missions sont effectuées | Nombre | Nombre de missions | 6 |  |  | x | x | DREA, contrôle, entreprises, Budget |
| Activité 10 : Appuyer les communes dans l'élaboration des DAO | Les DAO sont élaborés | Nombre | Nombre de DAO | 5 | X | X |  |  | DREA, DPEA, Communes |
| Activité 11:Suivre la réalisation des ouvrages des communes | Les missions sont effectuées | Nombre | Nombre de missions | 10 | X | X | X | X | DREA, DPEA, Communes |
| Activité 12: Appuyer les communes dans la réception des travaux de latrines | Les missions sont effectuées | Nombre | Nombre de missions | 5 |  |  | X | X | DREA, DPEA, Communes |
| Activité 13: Appuyer toutes les communes dans le cadre de l'AMOC | Les communes sont appuyées | Nombre | Nombre de communes assistées | 27 | X | X | X | X | DREA, DPEA, Communes |
| Activité 14: Suivre les travaux de construction des superstructures des latrines semi-finies | Les travaux sont suivis | Nombre | Nombre de missions |  |  | X |  | X | DREA, DPEA |
| **Total action 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROGRAMME 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III.5 Programme 5 : Pilotage et soutien

L’objectif du programme pilotage et soutien est de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère.

Au titre de l’année 2021, les résultats qui sont attendus de ce programme sont : (i) Pilotage et coordination des actions du ministère ;(ii) Gestion des marchés publics ; (iii) Gestion des ressources humaines.

*Tableau 6: Situation des activités du programme Pilotage et soutien prévues*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMME 5 : PILOTAGE ET SOUTIEN** | | | | | | | | | |
| **Action 1 : Pilotage et coordination des actions du ministère** | | | | | | | | | |
| **Objectif stratégique : Renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles du ministère** | | | | | | | | | |
| Activité 1: Tenir les sessions du GTER-EA | 2 ateliers réalisés | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés | 2 | X | X |  |  | DREA |
| Activité 3: Tenir les réunions cluster WASH | Les réunions sont organisées | Nombre | Nombre de réunions tenues | 15 | X | X | X | X | DREA |
| Activité 4: Renforcer les capacités des membres du Cluster | 3 sessions | Nombre | Nombre de sessions tenues | 3 | X | X |  | X | DREA |
| Atelier 5: Organiser des Ateliers provinciaux de promotion du protocole AMOC | 3 ateliers provinciaux sont organisés | Nombre | Nombre d'ateliers | 3 |  | X |  |  | DREA, DPEA |
| Atelier 6: Organiser un atelier bilan et programmation sur la mise en œuvre de la Police de l'Eau | 1 atelier réalisé | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés | 1 |  |  |  | X | DREA |
| Atelier 7: Organiser des rencontres techniques de suivi du DGIS | 3 ateliers réalisé | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés | 3 | X |  |  | X | DREA |
| Atelier 8: Organiser des ateliers communaux d'information sur le DGIS | 5 ateliers communaux sont réalisés | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés | 5 | X | X | X |  | DREA |
| Atelier 9: Elaboration des outils de communication par la DREA-Est | les outils de communication sont élaborés | Nombre | Nombre d'outils |  |  | X | X | X | DREA |
| Activité 10: Organiser un voyage d'études sur la mise en œuvre des latrines à buse | 1 voyage d'étude est organisé | Nombre | Nombre de voyage organisé | 1 |  | X |  |  | DREA |
| Acticités 11 : Organiser des sessions de formation sur la sécurité de l'eau | Des sessions de formation sont tenues | Nombre | Nombre de sessions tenues |  |  | X | X |  | DREA |
| Activité 12: Implémenter le DISE | Le DISE est implémenté à l'Est | Nombre |  |  | X | X | X | X | DREA |
| Activités 13: Elaborer le pacte de durabilité | Le pacte de durabilité est élaboré | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés | 1 | X | X |  |  | DREA |
| Activités 14: Organiser un atelier de validation du pacte de durabilité | le pacte de durabilité est validé | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés |  |  | X |  |  | DREA |
| Activité 15: Organiser une session de formations sur l'ATPC et la Maitrise d’Ouvrage Communal (MOC) au profit des ATC | une session de formation est tenue | Nombre | Nombre de formation réalisés |  |  | X |  |  | DREA |
| Atelier 16: Tenir des réunions du Comité sur la mise en œuvre du DGIS | 2 réunions sont tenues | Nombre | Nombre de réunions tenues | 2 | X |  |  | X | DREA |
| Activité 17: Atelier d'élaboration du PTBA 2021 des activités de l'UNICEF | le PTBA 2021 des activités de l'UNICEF est élaboré | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés | 1 | X |  |  |  | DREA |
| Atelier 18: Organiser des ateliers de coordination des intervention dans le domaine de l'Assainissement | 2 ateliers réalisés | Nombre | Nombre d'ateliers réalisés | 2 |  | X |  | X | DREA |
| Activité 19: Elaboration et validation des PPM | PPM élaboré et validé | Nombre | Nombre de PPM validé |  |  |  |  |  | SAF |
| Activité 20: Tenir les conseils de direction | les conseils de direction sont tenus | Nombre | Nombre de conseils tenus | 12 | X | X | X | X | DREA, DEPA |
| Activité 21: Tenir les Assemblées Générales | Les AG sont tenues | Nombre | Nombre d'AG tenues | 2 | X |  | X |  | DREA, DPEA |
| **Total action 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROGRAMME 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DREA-EST** | | | | | | | | |  |

# 

# BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2021

La situation de l’exécution physique est présentée suivant les cinq (05) programmes du ministère.

## IV.1 Programme 1 : Mobilisation des ressources en eau

Les activités menées au compte du programme Mobilisation des ressources en eau se résument comme suit :

*Tableau 7: Situation des activités du programme MRE réalisées*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Activités prévues** | **Activités réalisées** |
| Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau | Activité 1 : Suivre l'étude de réalisation du barrage de Koabou dans la Tapoa | La remise de site a été effectuée |
| Activité 2 : Effectuer des missions d'identification de nouveaux sites | Non réalisée. Prévue au T2 |
| Activité 3 : Effectuer des missions de suivi des travaux de réhabilitation des barrages de Dabesma, de Manni, Dakiri, Zanré, Boudiéri et Kogoli | Non réalisée .Prévue au T2 |
| Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des Ressources en Eau | Activité 1 : Faire l'état des lieux et le diagnostic des barrages | Non réalisée .Prévue au T2 |
| Activité 2: Effectuer les missions de suivi du réseaux hydrométrique, piézométrique et qualité de l'eau brute | Non réalisée .Prévue au T2 |
| Activité 3 : Suivre et sensibiliser les Comités d'Usagers de l'Eau | Non réalisée .Prévue au T2 |

**Commentaire :** Les activités de ce Programme sont mises en œuvre depuis le niveau central. La DREA vient en appui pour la mise en œuvre des activités. A ce titre, la DREA a participé à la remise de site pour la réalisation d’une étude de construction du barrage de Logobou (Koabou). Il est également prévu l’achèvement des travaux du barrage de Dianga.

## IV.2 Programme 2 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau

Les activités menées au cours de ce trimestre sont présentées dans le tableau ci-dessous.

*Tableau 8: Situation des activités du programme GIRE réalisées*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Activités prévues** | **Activité réalisés** |
| Protection des ressources en eau | Activité 1 : Contrôler le respect des bandes de servitude et le prélèvement d'eau brute | Non réalisée .Prévue au T2 |
| Contrôle des unités de production d'eau brute et la règlementation en matière d'eau | Non réalisée .Prévue au T2 |
| Contrôles des rejets industriels et des risques de pollution | Non réalisée .Prévue au T2 |
| Répondre aux interpellations du SPE | Non réalisée .Prévue au T2 |

***Commentaire :*** Dans le domaine de la GIRE, aucune activité n’a été menée au cours du trimestre. Plusieurs activités sont mises en œuvre par le SP/GIRE. La protection des ressources en eau incombe aussi au Service Police de l’Eau de l’Est. Les activités n’ont pas encore démarré pour cause de déblocage de fonds.

## IV.3 Programme 3 : Approvisionnement en Eau Potable

Au cours de ce trimestre les activités menées et résultats atteints sont résumés dans le tableau suivant.

*Tableau 9: Situation des activités du programme AEP réalisées*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Activités prévues** | **Activités réalisées** |
| **Accès universel à l’eau potable** | Activité 1 : Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des forages | Non réalisée. Prévue au T3. Seulement quelques acteurs ont pu mener des intermédiation sociale dans le cadre des urgences. |
| Activité 2 : Réaliser des forages communautaires | 12 forages réalisés au 31 mars 2021 |
| Activité 3 : Réaliser des forages à gros débit | Non réalisée .Prévue au T3 et T4 |
| Activité 6 : Réaliser l'intermédiation social pour la réalisation des AEPS | Non réalisée .Prévue au T3 |
| Activité 7 : Réaliser des AEPS neuves | Non réalisée .Prévue au T3 et T4 |
| Activité 8 : Réaliser AEP MV | Non réalisée .Prévue au T3 et T4 |
| Activité 9 : Réaliser des réhabilitations et des extensions des AEPS | Non réalisée .Prévue au T3 et T4 |
| Activité 10 : Réaliser des PEA neufs | Non réalisée .Prévue au T3 et T4 |
| Activité 10 : Tenues des réunions de chantier (PAEP+ABS+PUS) | **Le 07 janvier 2021 :** Réunion du PADAEPA  La DREA a participé à la réunion mensuelle de chantier des travaux du projet PADAEPA dont l’objectif est l’augmentation de la capacité de production de la desserte en eau de la ville de Fada |
| **Gestion du service public de l'eau** | Activité 1 : Développer les capacités des communes à assurer la Maitrise d'ouvrage communale/ Former les communes sur la DSP | Non réalisée .Prévue au T3 |
| Activité 2 : Tenir les ateliers de formation / PAEP | Non réalisée .Prévue au T2 |
| Activité 3 : Elaborer des outils de communication AMOC | Non réalisée .Prévue au T1-T4 |
| Activité 4 : Faire l'état des lieux des AUE, des Artisans Réparateurs | Non réalisée .Prévue au T3 |
| Activité 5 : Suivre le fonctionnement des AEPS/PEA |  |
| Activité 6 : Tenir les ateliers provinciaux de vulgarisation du document cadre | Non réalisée .Prévue au T3 ET T4 |
| Activité 7 : Mener une campagne de communication | Non réalisée .Prévue au T2-T4 |
| Activité 8 : Participer aux sessions municipales pour la vulgarisation du document cadre | Non réalisée .Prévue au T2-T4 |
| Activité 9 : Organiser des sessions communales de formation des acteurs | Non réalisée .Prévue au T3 ET T4 |
| Activité 10 : Mettre en application le document de gestion dans les communes de Namounou et Tibga | Non réalisée .Prévue au T2-T4 |
| **Renforcement du cadre institutionnel et des instruments de gestion** | Activité 1 : Superviser les études et travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires) | Non réalisée .Prévue au T2-T4 |
| Activité 2 : Réceptionner les travaux d'AEP (PAEP+ABS+Partenaires) | **20 au 23 janvier 2021 :** Réception définitive des travaux de réhabilitation de 02 AEPS à Namounou et Nadiagou ainsi que les travaux de réalisation de forages et superstructures exécutés par l’entreprise SAIRA. |
| Activité 3 : Appuyer les communes à la maitrise d'ouvrage dans le domaine de l'AEP | **Du 08 au 10 Février 2021 :** Appui aux communes de Thion et Liptougou pour diagnostiquer leur système AEPS en panne avec la DPEA Gnagna.  **01 février 2021 :** Appui à la commune de Diapangou pour la réception de forage |
| Activité 5 : Appui conseil aux partenaires dans le domaine de l'AEP | **Du 01 Janvier au 28 Février :** Appui à l’ONG ARFA pour la réalisation de forages, de travaux de génie civil et d’essai de pompage à Tibga, Diabo, Bilanga.  **Le 07 Janvier** la DREA a participé à la réunion de chantier des travaux du projet PADAEPA  **Du 14 au 21 janvier 2021** : Formation de formateurs pour la mise en place des AUE à Manni et Gayéri avec le partenaire Winrock  **Du 08 au 10 février 2021 :** Appui au partenaire WHH pour l’identification de site pour la réalisation de 13 forages aux profits des quartiers non lotis de la ville de Fada N’Gourma. |
| Activité 7: Mettre à jour la base de données INO | La mise à jour des données Inventaire National des Ouvrages s’est faite du **09 au 17 Février** |
| Activité 09 : Rédiger le rapport semestriel et annuel, devis programme du PAEP | Non réalisée .Prévue au T2 et T4 |

**Commentaire**: Sur une prévision de 243 forages positifs (forages communautaires et forages institutionnels) à réaliser dans la région, seulement 12 forages ont pu être réalisés dans les urgences au 31 mars sur une prévision de 35. Il faut noter que sur les 35 forages prévus au T1 pour être réhabilités, 31 forages sont déjà achevés soit un taux d’exécution de 88,6%. Les acteurs sont en train de s’activer pour l’attribution des marchés. Une bonne tendance est attendue au T2 si le contexte sécuritaire le permet.

Dans le cadre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) et du Programme d’Urgence pour le Sahel Est, la DREA a mené des actions

pour la réalisation des travaux de 33 forages, 02 forages à gros débit, 02 systèmes d’adduction d’eau potable neufs et 04 réhabilitations d’AEPS, et de 03 mini AEPS neuves. Le processus d’’attribution des marchés est en cours.

Dans le cadre du PAEPHA, une campagne d’analyse physico-chimique et bactériologique avait été conduite en 2020. Après analyse des eaux échantillonnées, les résultats suivants ont été obtenus :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Province** | **Communes** | **Nombre d'échantillon** | **Résultats des analyses physico-chimique et bactériologique** | | | |
| **Physico-chimique** | | **Bactériologique** | |
| **Normes respectées** | **Hors normes** | **Normes respectées** | **Hors normes** |
| **Tapoa** | **Diapaga** | 33 | 32 | 1 | 27 | 6 |
| **Kantchari** | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| **Tambaga** | 45 | 44 | 1 | 45 | 0 |
| **Gourma** | **Matiacoali** | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| **Fada N'Gourma** | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  | **Total** | **134** | **132** | **2** | **128** | **6** |

Suite aux dépouillements des résultats envoyés par le laboratoire, il ressort que les eaux de 7 forages ne respectent pas les normes de potabilités en vigueur au Burkina Faso. La non conformités concernent les paramètres physico-chimiques et bactériologiques analysés. Les communes de Diapaga et de Tambaga sont les principales concernées. Dans la commune de Tambaga, seule l’eau du forage du village de **Palboa** a des concentrations élevées en fer et en turbidité (0,74/0,3mg/L pour le fer ;10,9 NTU /5 NTU). En ce qui concerne Diapaga, ce sont :

* L’eau du forage du village de **Tontolbouli** où les concentrations en fer et en turbidité sont élevées (2,54/0,3mg/L pour le fer ; 6,5 NTU /5 NTU) ainsi que la présence de coliformes fécaux et totaux dans l’eau.
* Les points d’eau des écoles de **Bagali**, du **CEG Tapoa/ Barrage, Diapaga B** et **Fouamboanli** ainsi que le point d’eau communautaire de **Koguidangou** sont contaminées par des coliformes fécaux et totaux (valeur supérieure à 100).

Des actions seront menées au cours du T2 pour résoudre les questions de potabilité dans la mesure du possible avec l’appui de Plan Burkina..

## IV.4 Programme 4 : Assainissement des Eaux Usées et Excréta

Au cours de ce trimestre des activités menées et les résultats atteints sont résumés dans le tableau ci-après :

*Tableau 10: Situation des activités du programme Assainissement des Eaux Usées et Excréta*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Activités prévues** | **Activités réalisées** |
| **Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural** | Activité 1 : Déclencher les villages |  |
| Activité 2 : Suivre les villages déclenchés | Du 8 au 12 Février, la DREA a effectué une mission terrain dans le cadre du suivi des villages FDAL dans la province de la Tapoa. Cette activité entre dans le cadre de la collaboration entre l’ONG Plant Burkina et la DREA |
| Activité 3 : Evaluer les villages déclenchés | Une évaluation des villages déclenchés par Plan Burkina a été menée par le Comité Provincial de l’Evaluation de Tapoa assisté de la la DREA du 9 au 13 Mars dans la province de Tapoa |
| Activité 4 : Confirmer le statut FDAL des villages | Non réalisée .Prévue au T2-T4 |
| Activité 5 : Organiser des cérémonies de certification des villages | Non réalisée .Prévue au T2-T4 |
| Activité 6 : Suivre les CAV/Q | Non réalisée .Prévue au T2-T4 |
| **Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural** | Activité 1 : Suivre la réalisation de 200 latrines familiales et de 200 puisards au profit des déplacées internes | En continue |
| Activité 2 : Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE | En continue |
| Activité 3 : Réaliser des latrines familiales | 75 latrines familiales ont pu être réalisées au bonheur des PDI par les ONG qui interviennent dans les urgences |
| Activité 4 : Réaliser l'intermédiation sociale conformément au guide IMS-AEUE | - |
| Activité 5 : Réaliser des latrines publiques | Non réalisée .Prévue au T2-T3 |
| Activité 6 : Réhabiliter des latrines publiques | 11blocs de latrines publiques ont été réhabilitées dans les CSPS |
| Activité 6 : Réalisation des latrines en milieu scolaire | 11 blocs de latrines sont réalisés sur une prévision de 20 latrines au T1 |
| Activité 7 : Suivre et appuyer pour les réalisations des latrines familiales | En continue |
| Activité 8 : Organiser les réunions de chantier | 2 réunions de chantier ont eu lieu en présentiel et via zoom |
| Activité 9 : Réceptionner les travaux des latrines familiales | 160 cabines de latrines ont réceptionnées définitivement |
| Activité 10 : Appuyer les communes dans l'élaboration des DAO | En cours |
| Activité 11 : Suivre la réalisation des ouvrages des communes | Une mission de contrôle des travaux de construction des latrines dans le cadre de l’ABS 2020 a été menées du 18 au 19 Février. Cette mission fait suite au mauvais remplissage dans les fiches INO |
| Activité 12 : Appuyer les communes dans la réception des travaux de latrines | En cours |
| Activité 13 : Appuyer toutes les communes dans le cadre de l'AMOC | En cours |
| Activité 14 : Suivre les travaux de construction des superstructures des latrines semi-finies | En cours |

**Commentaire :** Sur une prévision de 3031 latrines familiales à construire dans la région, 75 latrines familiales ont pu être réalisées au bonheur des PDI par les ONG qui interviennent dans les urgences. Les autres acteurs sont au stade d’attribution des marchés. Toutes les réhabilitations de latrines ont été exécutées dans les CSPS.

La majorité des activités prévues pour le volet assainissement n’ont pas été exécutés. Les problèmes liés au retard budgétaire pourraient expliquer cela. Cependant, des activités ont pu être menés entrant dans le cadre du service ainsi que de l’appui aux partenaires.

* Supervision des points focaux à Diabo, Tibga et Kantchari le 14 Janvier ;
* Collecte, traitement et envoie des fiches INO à la DGA le 01 Février ;
* Finalisation de la demande de prix pour la réalisation des latrines publiques ABS 2021 ;
* Rencontre de chantier dans le cadre du PUS. La région a bénéficié de 200 latrines et 200 puisards pour les PDI ;
* Rencontre avec l’ONG WHH sur la réhabilitation de 33 latrines dans les CSPS de Fada et l’identification des sites pour la construction de 350 latrines + 350 douches puisards au profit des PDI et sortie terrain sur les sites les 4 et 5 Février ;
* Participation à la formation des CAV/Q à Diapaga en collaboration avec Plan Burkina du 16 au 17 Février.

Sur une prévision de 3031 latrines familiales à construire dans la région, 75 latrines familiales ont pu être réalisées au bonheur des PDI par les ONG qui interviennent dans les urgences. Les autres acteurs sont au stade d’attribution des marchés. Toutes les réhabilitations de latrines ont été exécutées dans les CSPS.

## IV.5 Programme 5 : Programme Pilotage et Soutien

Au cours de ce trimestre, plusieurs activités ont été menées dans le cadre du pilotage et du soutien les résultats atteints sont inscrits dans le tableau suivant :

*Tableau 11: Situation des activités du Programme Pilotage et Soutien*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Activités prévues** | **Activités réalisées** |
| **Pilotage et coordination des actions du ministère** | Activité 1 : Tenir les sessions du GTR-EA | La première session du Groupe Thématique Régional de l’année 2021 s’est tenu le **02 Février** |
| Activité 3 : Tenir les réunions cluster WASH | Les réunions cluster Wash ont été tenues le 1**2** et **20 Janvier, 25 Février et 30 Mars** dans la salle de réunion de la DREA |
| Activité 4 : Renforcer les capacités des membres du Cluster | Prévue T2 et T4 |
| Atelier 5 : Organiser des ateliers provinciaux de promotion du protocole AMOC | Prévue T2 |
| Atelier 6 : Organiser un atelier bilan et programmation sur la mise en œuvre de la Police de l'Eau | Prévue T4 |
| Atelier 7 : Organiser des rencontres techniques de suivi du DGIS | Non réalisée au T1 |
| Atelier 8 : Organiser des ateliers communaux d'information sur le DGIS |  |
| Atelier 9 : Elaboration des outils de communication par la DREA-Est | Prévue T2 |
| Activité 10 : Organiser un voyage d'études sur la mise en œuvre des latrines à buse | Prévue T2 |
| Acticités 11 : Organiser des sessions de formation sur la sécurité de l'eau | Prévue T2 |
| Activité 12 : Implémenter le DISE | Prévue T2 |
| Activités 13 : Elaborer le pacte de durabilité | Prévue T2. Le Pacte signé entre le MEA et l’UNICEF a été ventilé aux différents acteurs. Aussi la DREA a participé à l’atelier de partager avec les différents acteurs du pacte de durabilité, la note d’orientation pour la faisabilité du pacte et de trouver x les mécanismes pertinents pour accompagner la mise en œuvre du pacte le 10 février 2021 |
| Activités 14 : Organiser un atelier de validation du pacte de durabilité | Prévue T3 |
| Activité 15 : Organiser une session de formations sur l'ATPC et la Maitrise d’Ouvrage Communal (MOC) au profit des ATC | Prévue T2 |
| Atelier 16 : Tenir des réunions du Comité sur la mise en œuvre du DGIS | Prévue T1 et T4 |
| Activité 17 : Atelier d'élaboration du PTBA 2021 des activités de l'UNICEF | L’atelier a été mené au sein de la DREA le **3 Février** |
| Atelier 18 : Organiser des ateliers de coordination des interventions dans le domaine de l'Assainissement | Prévue T2 et T4 |
| Activité 19 : Elaboration et validation des PPM | T2 |
| Activité 20 : Tenir les conseils de direction | 03 conseils mensuels de direction ont eu lieu |
| Activité 21 : Tenir les Assemblées Générales | La première assemblée générale de la DREA-Est a eu lieu le **04 Janvier** |

**Commentaire :**  A l’instar des activités du Programme d’Assainissement Eau Usée et Excrété, le programme Pilotage et Soutien a vu vu un certain nombre de ses activités non exécutées. Cela résulte aussi du non déblocage des fonds par l’Etat et l’UNICEF.

Aussi, certaines activités ont pu être menées en collaboration avec les partenaires :

* L’appui à Plan Burkina pour le déclenchement des secteurs 2, 3 et 6 de fada le 26 Février dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’urgence pour accompagner les PDI ;
* L’élaboration et la validation des fiches de suivi des villages certifiés avec les agents de la DREA ;
* L’élaboration des du rapport de mise en œuvre des activités du PAEPHA
* 3 activités phares de la DREA ont été publiées sur sa page Facebook ;
* La participation aux réunions nationales cluster WASH via zoom ;
* Le renforcement des capacités des acteurs par la DGEP et l’UNICEF à mettre en œuvre les Plan de Gestion de Sécuritaire Sanitaire de l’Eau (PGESSE). Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) piloté par les communautés selon le JMP est le meilleur moyen d’assurer la sécurité sanitaire de l’eau et de ce fait il est l’outil indispensable pour l’atteinte de l’objectif 6 des ODD : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau [3]. Le PGSSE a été introduit depuis 2004 par l’OMS dans les directives de qualité de l’eau de boisson.

# CONTRAINTES, DIFFICULTÉS ET RECOMMANDATIONS

## V.1 Difficultés/Contraintes

Les principales difficultés rencontrées par la DREA dans l’exécution des activités se résument dans le tableau ci-dessous.

*Tableau 12 : Difficultés rencontrées*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Difficultés/Contraintes** | **Proposition de solutions** |
| 01 | La dégradation du contexte sécuritaire | * Observer des mesures de prudence sur le terrain (toujours se signaler auprès de FDS avant de monter sur le terrain) ; * Adopter des mesures de résilience |
| 02 | La crise sanitaire liée au COVID-19 | * Respect des consignes |
| 03 | Déblocage tardif des fonds | - |

# PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021

## Au cours du prochain trimestre, la DREA-Est prévoit la mise en œuvre de ces activités conformément à sa programmation initiale (confère III PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS POUR L’ANNEE 2021 [Programme d'activités 2021- DREA-Est.xls](file:///C:\Users\youal\Documents\DREA-EST\SESS\Rapport%20Activités_DREA\RAPPORTS_2021\Programme%20d'activités%202021-%20DREA-Est.xls)).

CONCLUSION

Les activités menées au cours du T1 dans la région ont été consacrées essentiellement à l’amélioration des conditions de vie des personnes déplacées internes. Plusieurs ouvrages ont été réalisés à leur intention Il s’agit de :

* 12 forages positifs équipés de PMH ;
* - 75 latrines familiales
* 4 rencontres cluster tenues

Ces réalisations sont certes insuffisantes, mais elles contribueront substantiellement à satisfaire un tant soit peu à leurs besoins.

Outre cela, d’autres actions ont également exécutées dans la région telles :

* 2 PEA solaires dont 1 au CMA de Pama ;
* 11 blocs de latrines réhabilités dans les CSPS ;
* 10 villages déclarés dans la Tapoa

La mise en œuvre des activités du 1er trimestre a été confrontée par le déblocage tardif des fonds et le contexte sécuritaire peu favorable.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. MEDEV2005 [↑](#footnote-ref-2)
3. INO 2020 [↑](#footnote-ref-3)